# Joose – opinto-oppaan selaineditori

## Projektin tilanne viikko 47

| Projektisuunnitelman teko | Kesken |
| --- | --- |
| Ensimmäinen inkrementti | Valmis |
| Listojen käsittely | Valmis |
| Lukujen lisääminen | Aloitettu |
| Taulukoiden käsittely | Kesken |

| Vaihe | Nikolai | Hannu | Joel | Johan | Yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esitutkimus | 32:12 | 41:55 | 18:50 | 36:00 | 128:57 |
| Määrittely | 11:35 | 69:20 | 9:35 | 25:15 | 115:45 |
| Oheiskurssi | 11:30 | 20:45 | 18:00 | 14:00 | 64:15 |
| Palaverit | 34:40 | 35:40 | 22:45 | 29:00 | 122:05 |
| Projektin hallinta | 4:00 | 4:50 | 116:31 | 8:45 | 134:06 |
| Suunnittelu |  |  | 3:30 | 49:00 | 52:30 |
| Testaus | 5:00 |  |  |  | 5:00 |
| Toteutus | 91:50 | 39:30 | 25:01 | 58:30 | 214:51 |
| Tulosten luovutus |  | 1:00 | 1:00 |  | 2:00 |
| Yhteensä | 190:47 | 213:00 | 215:12 | 220:30 | 839:29 |