# Joose – opinto-oppaan selaineditori

## Projektin tilanne viikko 49

| Sovellusraportti | Aloitettu |
| --- | --- |
| Tallennus | Testausta vaille valmis |
| Tekstin korostukset | Testausta vaille valmis |
| Listojen käsittely | Testausta vaille valmis |
| Lukujen lisääminen | Testausta vaille valmis |
| Dokumentin esikatselu | Testausta vaille valmis |
| Taulukoiden käsittely | Kesken |

### Toteutuksen tila

- Taulukoiden käsittelyn toteutukseen menee vielä viikko.

- Koostamiskäyttöliittymää ei ehditä toteuttamaan.

- Järjestelmätestausta ei ole aloitettu.

### Dokumenttien tila

- Vaatimusmäärittely on viimeistelyä vaille valmis.

- Sovellusraportin laatiminen on aloitettu.

- Projektiraportin laatimista ei ole aloitettu.

- Testausraportin laatimista ei ole aloitettu.

- Käyttöohjeen laatimista ei ole aloitettu.

| Ajankäyttö | Tekijä |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe | Nikolai | Hannu | Joel | Johan | Yhteensä |
| Esitutkimus | 32:12 | 41:55 | 18:50 | 39:45 | 132:42 |
| Määrittely | 11:35 | 69:35 | 9:35 | 25:15 | 116:00 |
| Oheiskurssi | 12:45 | 23:00 | 19:45 | 14:00 | 69:30 |
| Palaverit | 36:33 | 40:20 | 29:35 | 34:45 | 141:13 |
| Projektin hallinta | 4:00 | 5:20 | 123:06 | 14:15 | 146:41 |
| Suunnittelu |  |  | 6:45 | 60:30 | 67:15 |
| Testaus | 5:00 |  |  |  | 5:00 |
| Toteutus | 143:00 | 61:50 | 41:51 | 78:00 | 324:41 |
| Tulosten luovutus |  | 15:45 | 2:15 |  | 18:00 |
| Yhteensä | 245:05 | 257:45 | 251:42 | 266:30 | 1021:02 |