# Joose – opinto-oppaan selaineditori

## Projektin tilanne viikko 51

| Sovellusraportti | Kesken |
| --- | --- |
| Tallennus | Kesken |
| Tekstin korostukset | Testausta vaille valmis |
| Listojen käsittely | Testausta vaille valmis |
| Lukujen lisääminen | Testausta vaille valmis |
| Dokumentin esikatselu | Kesken |
| Taulukoiden käsittely | Kesken |

### Toteutuksen tila

- Taulukoiden käsittelyn toteutukseen menee vielä viikko.

- Järjestelmätestaus on aloitettu.

### Dokumenttien tila

- Vaatimusmäärittely on viimeistelyä vaille valmis.

- Sovellusraportin laatiminen on kesken.

- Projektiraportin laatimista ei ole aloitettu.

- Testausraportin laatiminen on aloitettu.

- Käyttöohjeen laatiminen on aloitettu.

| Ajankäyttö | Tekijä |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe | Hautakangas Hannu | Johan Nysten | Joel Lehtonen | Nikolai Koudelia | Yhteensä |
| Esitutkimus | 41:55 | 39:45 | 18:50 | 34:32 | 135:02 |
| Määrittely | 69:35 | 25:15 | 9:35 | 11:35 | 116:00 |
| Oheiskurssi | 27:35 | 15:45 | 19:45 | 20:15 | 83:20 |
| Palaverit | 45:55 | 34:45 | 35:10 | 39:08 | 154:58 |
| Projektin hallinta | 6:15 | 25:15 | 128:21 | 4:00 | 163:51 |
| Suunnittelu |  | 67:30 | 20:12 |  | 87:42 |
| Testaus |  |  |  | 5:00 | 5:00 |
| Toteutus | 62:50 | 98:10 | 70:18 | 162:30 | 393:48 |
| Tulosten luovutus | 39:00 |  | 9:55 | 3:50 | 52:45 |
| Yhteensä | 293:05 | 306:25 | 312:06 | 280:50 | 1192:26 |