# Kaakkuri-projektin viides palaveri

Aika: torstai 21.10.2004 klo 12:09

Paikka: Kokoustila AgC223.1

Läsnä:

- Lari Kannisto

- Petteri Kela, sihteeri

- Vesa Lappalainen

- Antti Pokela

- Santtu Salmi

- Matti Suomalainen, puheenjohtaja

## Pöytäkirja

### Kokouksen avaus

Kokouksen avasi puheenjohtaja Matti Suomalainen kello 12:09.

### Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

### Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen

Käytiin pikaisesti läpi edellisen kokouksen pöytäkirja. Lari Kannisto huomautti, että edellisessä pöytäkirjassa ei mainittu tekstissä tuntikirjanpitoa kohdassa ”Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäyminen”, vaikka päätöksissä oli ”Kirjataan projektille tehdyt tuntimäärät pöytäkirjoihin”.

##### Päätökset:

- Korjataan edellisen kokouksen pöytäkirjan tekstiin maininta tuntikirjanpidon kirjaamisesta.

### Biologian laitoksen amanuenssin haastattelun läpikäyminen

Projektiryhmä esitteli haastattelun kulun kokouksen läsnäolijoille, ja esitteli biologian laitoksen amanuenssin Paula Sarkkisen käyttämän Excel-pohjaisen suunnittelutaulukon. Tämän jälkeen keskusteltiin tehtävän sovelluksen soveltuvuudesta biologian laitoksen amanuenssin tarpeisiin ja todettiin, että suurin hyöty biologian laitokselle on salivarauksen mahdollinen helpottuminen, koska biologian laitoksen opetustuntien sijoittelu on hyvin epäsäännöllistä.

### Käyttöliittymän suunnittelu ja ideointi

Aluksi ryhmä esitteli alustaviin suunnitelmiin perustuvan demomallin ja sen kehityssuunnitelmat. Mallin jatkoideoinnissa tuli esille, että sovelluksen vasemmassa laidassa käytettävyyttä parantaisi puurakenne listan sijaan. Puurakenteessa näkyisi kurssit ja kurssien alla siihen liittyvät opetustapahtumat kuten luennot ja demotilaisuudet. Lisäksi pohdittiin sovelluksen alareunassa olevista listoista, jotka esittävät blokkien sisällöt. Tultiin tulokseen, että nämä voisi olla kätevä toteuttaa sivusuunnassa vieritettävään riviin listoja. Lopuksi ideoitiin eri näkymien vaihtelua tabien avulla. Esimerkiksi kalenterinäkymään viikot tabeiksi.

##### Kehitysideat:

- Sovelluksen alareunaan toteutetaan horisontaalisesti liukuva rivi taulukoita blokkien sisällöistä.

- Sovelluksen vasempaan laitaan tehdään listan sijaan puurakenne kursseista ja kursseihin liittyvistä tapahtumista.

- Eri näkymiä erotellaan yläreunaan toteutettavilla tabeilla.

### Muita esille tulleita asioita

Ensimmäisenä Lari Kannisto otti esille, että Kaakkurille ei tule käytettävyyskonsultointia projektin ulkopuolelta ja Tietoenaattorin Untis-järjestelmästä ei ole kuulunut mitään. Tämän jälkeen keskusteltiin projektissa käytettävästä kielestä ja suhtautumisesta Untis-järjestelmään. Keskustelussa tultiin siihen tulokseen, että projektissa käytettävä kieli on Java, ja Untis-järjestelmä tuskin tulee soveltumaan Kaakkurin kohderyhmän käyttöön, joten projektissa jatketaan oman sovelluksen kehittämistä. Päätettiin, että Untis-järjestelmään tutustutaan jos Tietoenaattorilta järjestetään tutustuminen.

Projektiryhmän jäsenten työtunnit:

- Petteri Kela: 71 h 5 min

- Antti Pokela: 74 h 55 min

- Santtu Salmi: 60 h 45 min

- Matti Suomalainen: 75 h 00 min

##### Päätökset:

- Projektissa käytettävä ohjelmointikieli on Java.

- Projektia jatketaan kehittämällä omaa sovellusta.

- Untis-järjestelmään tutustutaan mahdollisesti jos tutustuminen järjestyy.

### Osallistujien seuraavien tehtävien sopiminen

Lari Kannisto totesi, että projektisuunnitelman tekemistä tulee jatkaa ja miettiä miten dokumentointi käydään läpi ja kirjata se projektisuunnitelmaan.

##### Projektiryhmän tulevat tehtävät:

- Projektisuunnitelman jatkaminen.

- Sovelluksen jatkokehittäminen.

### Seuraavan Kokouksen ajan ja paikan sopiminen

Lari Kanniston poissaolon takia päätettiin, että viikolla 44 ei pidetä kokousta vaan seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 3.11.2004 klo 12:00.

### Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Matti Suomalainen päätti kokouksen klo 13:43.

#### Jaetut materiaalit

Kaikille

- Biologian laitoksen Excel-taulukon tulosteita (Matti Suomalainen)