11. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA				30.11.2001

Aika: 30.11.2001 klo 10.15

Paikka: C223.1 kokousnurkkaus

Läsnä:

Pauli Kujala

Vesa Lappalainen

Heikki Uuksulainen

Markku Vire

Mikko Nieminen (puheenjohtaja)

Matti Lupari

Sanna Juutinen

Mia Jaakkola (sihteeri)

Tietokanta

PÄÄTÖS: ”Toteutettava ratkaisumalli” (viitaten tietokantaratkaisuraporttiin) on lopullinen tietokannan rakenne.

Tietokantaratkaisuraportin Visibility- ja Priority-tauluissa lukee kuvauksen kohdalla, että niissä on Name-kenttä. Name-kentät ovat kuitenkin toisissa taulussa (Tietokantaratkaisuraportin toteutettavan kaavion ”palleroissa”).

Heikki joutuu muuttamaan yhden kohdan tenttiin ilmottautumisen -käyttöliittymään Comment-taulun eriyttämisen takia.

Kotkan sivupalkki Kolibrin osalta

Tällä hetkellä vain jamshedpur:ssa on kalenteritoimintojen sivupalkki.

Sivupalkin lopullinen muoto on seuraava: Kalenterin alla on linkit päivä-, viikko-, kuukausi- ja vuosinäyttöön sekä ajanvaraukseen. Ajanvarauksen alla on vielä uuden ryhmän luonti.

Kolibrin tilanne

Kalenterissa toimivat osat: päivä-, viikko- ja vuosinäyttö. Kuukausinäyttö ja tapahtumien lisäys ovat työn alla.

Ryhmän voi luoda, mutta se ei vielä tallennu. Sovellus hakee jo ryhmän tapahtumat kannasta, mutta tulostus HTML:ään puuttuu.

Kolibrin seuraavaa kokousta ei voi vielä varata Kolibri-ajanvarauksella.

Osallistujien seuraavat tehtävät

Projektilaiset korjaavat tiedostojen nimet englanninkielisiksi. Nimissä eka sana kirjoitetaan kokonaan pienellä ja seuraavista sanoista ensimmäinen kirjain isolla.

Seuraava palaveri

Päätettiin pitää seuraava palaveri maanantaina 10.12.2001 klo 10.15 C223.1 kokousnurkkauksessa.