12. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA				10.12.2001

Aika: 10.12.2001 klo 10.15

Paikka: C223.1 kokousnurkkaus

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen

Pauli Kujala

Vesa Lappalainen

Heikki Uuksulainen

Markku Vire

Kirsi Koponen

Mikko Nieminen

Matti Lupari (puheenjohtaja)

Sanna Juutinen

Mia Jaakkola (sihteeri)

Kolibrin nykytila

Tietokantaan on tehty tarvittavat muutokset. Edellisten ominaisuuksien lisäksi Kolibri-sovelluksessa toimivat tallennus, muistilappujen kirjoitus ja yhdelle henkilölle tapahtuman lisäys.

Ohjausajanvaraukseen liittyvät osiot ovat kokonaan koodaamatta.

To do -listan muutokset

Tehtävä jossain vaiheessa

Lisättiin kolme asiaa. Kuukausiruutu siirretään Korpin vasempaan navigaatiopalkkiin. Kuluvan päivän päivämäärä laitetaan linkiksi Korpin yläpalkkiin.  Ryhmän olemassaololle pitäisi määrittää aika, että tapahtumia voi jossain vaiheessa poistaa kannasta.

Tehdään, jos ehditään

Vesan ehdottamat päivämäärä- ja viikkolaatikot pikanavigointia varten Kolibri-osion yläosaan.

Toiminnat jatkokehittäjille

Lisättiin ryhmään liittymisen ja tapahtuman kuittaukset. Kalenteriin tullessa näytetään lista uusista tapahtumista, joita ei ole vielä käyttäjälle näytetty. Tapahtumat tulisi tallettaa sessioon sivujen lataamisen ajaksi.

Ylläpitäjälle

Siivoustoiminto tarkistaa miltä ryhmiltä aika on ummessa ja poistaa tällaiset tapahtumat henkilöineen.

Ohjausajanvaraus

PÄÄTÖS: Ohjausajanvaraus jätetään Kolibri-projektin osalta toteuttamatta. Tämä osio toteutetaan muiden resurssien puitteissa.

Osallistujien seuraavat tehtävät

Projektilaiset ilmoittavat Jukka-Pekalle, mitkä ominaisuudet toimivat ja mitkä eivät.

Projektilaiset koodaavat tapahtuman muokkauksen valmiiksi torstaiksi 13.12.

Projektilaiset koodaavat haun toimimaan niin, että nimet voi kirjoittaa hakukenttään peräkkäin puolipisteillä eroteltuna.

Projektilaiset kirjoittavat navigointipuuhun ajanvarauksen perään ei toimi.

Jukka-Pekka tiedottaa informaatioteknologian tiedekunnan ja matematiikan laitoksen henkilökuntaa Korpista ja Kolibrista.

Vesa varaa salin esittelytilaisuudelle.

Seuraava palaveri

Päätettiin pitää seuraava palaveri maanantaina 17.12.2001 klo 10.15 C223.1 kokousnurkkauksessa. Palaveriin liitty lounas.