13. PALAVERIN PÖYTÄKIRJA				17.12.2001

Aika: 17.12.2001 klo 10.15

Paikka: C223.1 kokousnurkkaus

Läsnä:

Jukka-Pekka Santanen

Pauli Kujala

Vesa Lappalainen

Markku Vire

Kirsi Koponen

Mikko Nieminen

Matti Lupari

Sanna Juutinen (puheenjohtaja)

Mia Jaakkola (sihteeri)

Edellinen pöytäkirja

Huomautettiin, että ryhmän olemassaololle pitäisi määrittää viimeinen voimassaolopäivä eikä aika niin kuin pöytäkirjassa virheellisesti väitettiin.

Tietokantamuutoskset

Tietokannan Kolibri-muutosten siirrosssa ranchi-koneelle oli ollut ongelmia. Tämä seikka pitää myös kirjata tietokantaraporttiin.

Kolibrin täytyy toimia moitteettomasti ensin ranchi-koneessa ennen siirtämistä oikeaan käytössä olevaan järjestelmään.

Sovellusraporttiin laitetaan liitteeksi tietokannan vaihtoehtoinen malli ja tästä mainitaan myös tietokantaraportissa.

Virheitä

Kuukausiruutu tulostuu väärin jamshedpur-koneessa.

Maanantai on liian leveä verrattuna muihin päiviin.

Linkki kuukausinäyttöön puuttuu navigointipuusta.

Tapahtuman lisäyssivulta ei pääse tallentamisen jälkeen takaisin sille sivulle, mistä on tullut.

Jatkokehitykseen

Ryhmän kalenteriin merkitään erilailla ryhmän tapahtumat ja henkilökohtaiset tapahtumat.

Päivämäärät ja kellonajat pitäisi olla samanlaiset kuin muuallakin Kotka-järjestelmässä.

Sähköpostitunnus katkaistuna 8 merkin jälkeen ryhmän jäsenten hakusivulle auttamaan henkilöiden tunnistamisessa. Järjestelmässä suositellaan käytettäväksi yliopiston sähköpostia.

Osallistujien seuraavat tehtävät

Heikki ja Kirsi laittavat kuluvan päivän tiedot yläpalkkiin nimen alle, kirjoittavat ajanvarauksen perään ei toimi, lisäävät puuhun linkit kuukausinäyttö, ryhmän luonti ja ryhmän tapahtuman muokkaus sekä siirtävät kuukausiruudun Korppi-logon alle ennen navigointipuuta. He myös kommentoivat Kolibrin koodia ja sen kommentointia. Heikki ja Kirsi tekevät about-sivun keskiviikkoon 19.12. mennessä, jossa ovat Kotkan, Korpin ja Kolibrin tekijät ja ohjaajat listattuna sekä linkit projektien sivuille.

Projektilaiset merkitsevät ryhmän luonti -listaan, kuka on ryhmän vastaava. Ajanvaraussivulle lisätään ohjaaja-alasvetovalikko, että jatkokehittäjä osaa laittaa toimivan osuuden oikealle paikalle. Kalenterin jokaiselta sivulta irrotetaan kalenterin yläpuolella oleva otsikko (esim. viikkonäyttö/nimi) sivun yläreunaan heti yläpalkin alle.

Mikko ja Matti ilmoittavat umpiselvästi tiistaihin mennessä, missä koneessa voi testata. Jos jotain painiketta ei saa painaa, on siitä ilmoitettava.

Seuraava palaveri

Päätettiin pitää projektin viimeinen palaveri tiistaina 8.1.2002 klo 13.15 C223.1 kokousnurkkauksessa.

Viimeisessä palaverissa käydään läpi kohdat 6.4 ja 6.5 Tietotekniikan cum laude -työprojektien ohjeesta.

Tammikuun alussa pitäisi olla uudella koneella jollain tavalla toimiva versio Kolibri-sovelluksesta käytössä.

Lounas

Palaverin jälkeen projektiin osallistuneille tarjotiin lounas Piato-ruokalassa.