Lukevax-projekti

Mika Harju

Ville Koskiniemi

Juhani Lammassaari

Elisa Utriainen

Projektiraportti

16.1.2004

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos

# Tietoa projektista ja dokumentista

Ryhmän jäsenet:

- Mika Harju (MH, mikharju@cc.jyu.fi),

- Ville Koskiniemi (VK, vilkoski@cc.jyu.fi),

- Juhani Lammassaari (JL, jlammas@cc.jyu.fi) ja

- Elisa Utriainen (EU, eutriai@cc.jyu.fi).

Tilaaja: Jyväskylän yliopisto, Agora Center, Lapsitutkimuskeskus

Tilaajan edustajat:

- Heikki Lyytinen (hlyytin@psyka.jyu.fi),

- Tuomo Hokkanen (tuomo.hokkanen@psyka.jyu.fi) ja

- Päivi Syrjälä (pasyrjal@cc.jyu.fi).

Kotisivu: http://kotka.it.jyu.fi/lukevax/

Sähköpostilista: lukevax@korppi.jyu.fi

Työn nimi: Lukevax-projekti, Projektiraportti

Tiivistelmä: Lukevax-projekti toteutti Lukevaksi-opetuspelin, jonka avulla pelaaja oppii yhdistämään kuulemiaan suomenkielen äänteitä kirjaimiin, tavuihin ja sanoihin. Pelaaja oppii myös yhdistämään sanoista lyhyitä lauseita. Tämä dokumentti esittelee projektin läpivientiä.

# Versiohistoria

| Versio | Päiväys | Muutokset | Tekijä |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10.12.2003 | Dokumentin luonti. | E. Utriainen |
| 0.2 | 12.12.2003 | Dokumentin sisällön luonti. | E. Utriainen |
| 0.3 | 16.12.2003 | Sisältöä dokumenttiin. | E. Utriainen |
| 0.4 | 17.12.2003 | Riskien arviointi. | E. Utriainen |
| 0.45 | 18.12.2003 | Ohjelmointiaikataulu | V. Koskiniemi |
| 0.5 | 19.12.2003 | Kirjoitus- ja muotoiluvirheiden korjailu. | E. Utriainen |
| 0.6 | 5.1.2004 | J-P Santasen antaman palautteen mukainen korjaus. | E. Utriainen |
| 0.7 | 6.1.2004 | J-P Santasen antaman palautteen mukainen korjaus. | E. Utriainen |
| 0.8 | 9.1.2004 | Ajankäytön graafinen esittäminen. | E. Utriainen |
| 0.9 | 12.1.2004 | J-P Santasen antaman palautteen mukainen korjaus. | V. Koskiniemi |
| 1.0 | 16.1.2004 | J-P Santasen antaman palautteen mukainen korjaus. | E. Utriainen |

# Sisällysluettelo

1	Johdanto	1

2	Termejä	2

3	Taustaa	3

4	Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen	4

4.1	Sovelluksen yleisten tavoitteiden toteutuminen	4

4.2	Lukevaksi-pelin tulospalvelimen toteutus	5

4.3	Lukevaksi-pelin toteutuneet tasot	5

4.4	Oppimisen tavoitteet projektiryhmän osalta ja niiden toteutuminen	6

5	Projektin resurssit	8

6	Toteutunut aikataulu ja tehtävät	9

6.1	Tehtävät ja niiden jakautuminen	9

6.2	Ryhmän projektiin käyttämä aika	9

6.3	Mika Harjun työtunnit	11

6.4	Ville Koskiniemen työtunnit	12

6.5	Juhani Lammassaaren työtunnit	13

6.6	Elisa Utriaisen työtunnit	14

6.7	Tarkastuspisteiden ja vaiheiden toteutuminen	15

6.8	Ohjelmoinnin toteutuneet tehtävät ja aikataulu	17

7	Riskien toteutuminen	19

8	Kokemuksia projektista	20

8.1	Mika Harju	20

8.2	Ville Koskiniemi	21

8.3	Juhani Lammassaari	21

8.4	Elisa Utriainen	22

9	Yhteenveto	24

Lähteet	25

# Johdanto

Lukevax-projekti toteutti Lukevaksi-opetuspelin sekä sen asetustenhallinta- ja tarkistussummasovelluksen. Peli toteutettiin Java-ohjelmointikielellä.

Lukevaksi-pelin avulla pelaaja oppii yhdistämään kuulemiaan suomenkielen äänteitä kirjoitettuihin kirjaimiin, tavuihin ja sanoihin. Lukevaksi-pelin pelaaja on lapsi, joka harjoittelee äänteiden ja kirjainten yhdistämistä toisiinsa. Pelissä on seitsemän eri tasoa, joilla pelaaja voi edetä taitojen karttuessa.

Lukevax-projektissa tilaajana toimi Jyväskylän yliopiston Agora Centerin Lapsitutkimuskeskus. Projektin asettaja oli Jyväskylän yliopiston tietotekniikan laitos. Lukevax-projekti toteutettiin opiskelijaprojektina syyslukukaudella 2003. Projektiryhmään kuuluivat tietotekniikan laitoksen opiskelijat Mika Harju, Ville Koskiniemi, Juhani Lammassaari ja Elisa Utriainen.

Tavoitteet projektin toteuttamisen osalta on asetettu Lukevax-projektin projektisuunnitelmassa [1]. Lukevaksi-pelin sovelluksen osalta tavoitteet on esitelty Lukevax-projektin vaatimusmäärittelyssä [2] ja sovellussuunnitelmassa [3]. Sovelluksen osalta toteutunut toiminnallisuus on esitelty Lukevax-projektin sovellusraportissa [4].

Luvussa 2 esitellään tähän dokumenttiin liittyviä termejä. Luku 3 käsittelee Lukevax-projektin taustaa. Luvussa 4 käydään läpi projektin tavoitteita ja niiden toteutumista. Luku 5 tarkastelee projektin käytössä olleita resursseja. Luvussa 6 käsitellään projektin aikataulua ja tehtäviä sekä niiden toteutumista. Luvussa 7 tarkastellaan projektin riskien toteutumista. Luku 8 esittelee projektiryhmän jäsenten kokemuksia projektista.

# Termejä

Tässä dokumentissa ja projektissa käytettyjä termejä ovat seuraavat:

Adaptaatiokriteeri	tarkoittaa mukautumisen arvioimista. Lukevax-projektin yhteydessä tällä tarkoitetaan pelin vaikeustason sovittamista pelaajan taitotasoon. Tämä tehdään pääosin valintoja helpottamalla tai vaikeuttamalla.

Foneemi 	on äänteen tiedollinen vastine kuulijalla. Foneemi tarkoittaa äännettä käsitteenä, jolloin ei kiinnitetä huomiota äänteiden eroihin, jotka riippuvat äänteen lähellä olevista muista äänteistä tai yksilöllisestä vaihtelusta. Foneemi voi olla joukko samantapaisia äänteitä tai äänteen hahmo, joka saa eri tilanteissa erilaisia toteutumia [7].

Grafeemi	on kirjaimen tiedollinen vastine lukijalla. Se on siis foneemin visuaalinen vastine ja kirjaimen mentaalinen malli [8].

Java		on Sun Microsystemsin kehittämä olio-ohjelmointikieli.

NetBeans	on Java-sovelluskehitysympäristö.

Tulospalvelin	on suunniteltu sisältämään Lukevaksi-pelin tallentamat pelaajien lokitiedostot.

|s|	on kansainvälinen äänteen merkki eli pieni kirjain pystyviivojen välissä.

Äänne		tarkoittaa ääniaaltojen liikettä puhujan huulilta kuulijan korvaan.

# Taustaa

Lukevax-projektissa tilaajana toimi Lapsitutkimuskeskus, joka on Jyväskylän yliopiston Agora Centerin alainen yksikkö. Agora Center pyrkii siirtämään yliopiston laitoksilla olevaa tietoa yritysmaailman käyttöön. Agora Center toteuttaa yhteistyöhankkeita yliopiston eri tieteenalojen, elinkeinoelämän, julkisen sektorin sekä muiden toimijoiden kanssa. Agora Centerin eri tahojen visiona on tulevaisuuden yhteiskunnan ihmislähtöinen kehittäminen [5].

Lapsitutkimuskeskus on aikaisemminkin käyttänyt lukemaan oppimisen harjoittamiseen tietokonepelejä tutkimustarkoituksessa. Lasten oppimistulokset ovat tällöin olleet hyviä. Tuomo Hokkanen on toteuttanut Lapsitutkimuskeskukselle edellisen lukemaan oppimispelin, jolle projektissa toteutettu Lukevaksi-peli on jatko-osa.

Lukevaksi-pelin kohderyhmään kuuluvat lapset, joille foneemisen tietoisuuden saavuttaminen on vaikeaa. Kohderyhmän iäksi on tilaaja määritellyt alle kahdeksanvuotiaat lapset, jotka opettelevat äänteiden ja kirjainten tunnistusta sekä tavujen ja sanojen muodostamista.

# Projektin tavoitteet ja niiden toteutuminen

Lukevax-projekti toteutti Lukevaksi-pelin, joka harjoittaa pelaajaa projektin tilaajan määrittelemillä oppimiskriteereillä ja pitää yllä pelaajan mielenkiintoa koko pelin pelaamisen ajan. Projektin kuluessa projektin jäsenet oppivat myös projektityöskentelyä ja projektiin liittyvät dokumentointikäytänteitä.

## Sovelluksen yleisten tavoitteiden toteutuminen

Tuomo Hokkasen toteuttama Ekapeli harjoittaa pelaajan grafeemien ja foneemien tunnistamista, lyhytaikaista ja välitöntä muistamista sekä tunnistamalla yhdistämistä. Lukevax-projekti toteutti Lukevaksi-pelin, joka sisältää Ekapelissä toteutuvien harjoitteiden lisäksi kirjainten alkutunnistamisen, äänteiden alkutunnistuksen, kirjainten nopean erottamisen, kirjainten yhdistämisen tunnistamalla, kirjain- ja äänneyhdistelmien erottamisen toisistaan, sanojen rakentamisen sekä saavutetun taidon arvioinnin.

Peliin toteutettiin pelaajan edellisen pelikerran tuloksen tallennus sekä pelaajakohtaisten lokitiedostojen ylläpito. Seuraava peli alkaa edellistä pelitulosta hiukan alhaisemmalta tasolta hyvän oppimistuloksen saavuttamiseksi. Pelitiedot ja pelaajakohtainen pistetilanne tallennetaan lokaalille koneelle.

Lukevax-projekti toteutti myös asetustenhallinta- ja tarkistussummasovellukset. Asetustenhallintasovelluksen avulla pelin adaptoituvuutta voidaan säätää hallitusti. Tarkistussummasovellus puolestaan huolehtii tiedostojen eheyden säilymisestä.

Lukevaksi-peli on toteutettu pelattavaksi mikrotietokoneella Windows-ympäristössä. Tilaajan jatkokehitystavoitteena on pelin kehittäminen kämmenmikrossa ja matkapuhelimessa toimivaksi peliksi.

Lukevax-projekti toteutti asennuspaketin, jolla Lukevaksi-peli on mahdollista asentaa lokaalille koneelle. Asennuspaketin tarkempi kuvaus on Lukevax-projektin sovellusraportissa [4].

Lukevaksi-peliin ei toteutettu suunniteltuja WWW-kameraa ja mikrofonia hyödyntäviä ominaisuuksia. Näiden ominaisuuksien suunniteltu toiminnallisuus esitellään Lukevax-projektin sovellussuunnitelmassa [3].

## Lukevaksi-pelin tulospalvelimen toteutus

Lukevaksi-peliin oli suunniteltu toteutettavaksi tulospalvelin, jolle pelaajan pelitiedot siirrettäisiin. Tulospalvelimen tarkoituksena oli kerätä pelaajakohtaisia lokitiedostoja tilaajan tutkimukseen sisältyvää analysointia varten. Tulospalvelimen suunniteltu toteutus on tarkemmin esitelty Lukevax-projektin vaatimusmäärittelyssä [2] ja sovellussuunnitelmassa [3].

Lukevax-projekti ei toteuttanut Lukevaksi-pelin tulospalvelinta aikataulullisista seikoista ja resurssipulasta johtuen. Lukevax-projektin viikkopalaverissa 1.12.2003 [6] todettiin pelin vaiheiden toteutuksen olevan tärkeämpiä kuin tulospalvelimen toiminnan toteutuksen aloittaminen.

Peli oli tilaajan tarpeiden kannalta tärkeämpi kuin tulospalvelin. Rajallisia henkilöresursseja oli järkevämpi suunnata pelin saamiseen käytettävään muotoon kuin saada aikaan useampi keskeneräinen ohjelma.

## Lukevaksi-pelin toteutuneet tasot

Lukevax-projektin päämääränä oli luoda toimiva peli, jossa peli etenee tasoilla pelaajan oppimisen karttuessa. Lukevax-projekti toteutti kaikki suunnitellut ja vaatimusmäärittelyssä [2] määritellyt pelitasot.

Ensimmäisellä tasolla pelaaja valitsee tuntemiaan kirjaimia. Toisella tasolla pelaaja yhdistää kirjaimia kuulemiinsa äänteisiin.

Kolmannella tasolla pelaaja kuulee äänneyhdistelmän ja hänen tulee valita annetuista kirjainvaihtoehdoista se, mitä hän ei kuule. Oikeista äänneyhdistelmistä muodostuu tavuja. Neljäs vaihe harjoittaa sanojen muodostumista kuulluista tavuista. Pelaaja kuulee sanan tavuina, ja hänen tulee tunnistaa tavut oikeassa järjestyksessä sanan muodostamista varten.

Viidennellä tasolla pelaaja kuulee sanan, jonka jälkeen peli kirjoittaa pelinäytölle saman sanan. Kirjoitusasussa on kuitenkin yksi virhe. Pelaajan tulee tunnistaa tämä virhe. Kuudennessa vaiheessa pelaaja kuule sanan, joka hänen tulisi kirjoittaa näppäimistöllä pelinäytölle kuulemansa mukaisesti.

Tasolla seitsemän pelaaja täydentää lauseen annetuista sanavaihtoehdoista. Pelikentällä on lause, josta puuttuu sana. Pelaaja valitsee oikean sanan annetuista vaihtoehdoista.

Lukevax-projekti toteutti jokaiseen pelivaiheeseen liittyen ohjekentän. Ohjekenttä esitetään ennen pelivaihetta ja sen tarkoituksena on opastaa pelaajalle seuraavan pelivaiheen toiminta.

Lukevaksi-peliin toteutettiin asetustenhallintasovellus. Asetustenhallinalla voidaan vaikuttaa pelin adaptiivisuuteen. Pelin adaptoitumista on esitelty Lukevax-projektin vaatimusmäärittelyssä [2] ja asetustenhallintasovelluksen toteutusta sovellusraportissa [4].

## Oppimisen tavoitteet projektiryhmän osalta ja niiden toteutuminen

Projektin tavoitteena oli antaa projektiryhmän jäsenille kokemusta projekti- ja ryhmätyöskentelystä sekä projektiin liittyvästä dokumentoinnista. Lisäksi projektityöskentelyn tarkoituksena oli antaa ryhmän jäsenille kokemusta projektin läpiviennistä, projektin hallinnasta sekä projektin johtamisesta.

Sovellusprojektin tavoitteena oli myös  kehittää projektiryhmän jäsenten ryhmätyö- ja kommunikointitaitoja. Näitä taitoja tarvittiin niin projektiryhmän sisäisessä toiminnassa kuin myös projektiryhmän ja sen sidosryhmien välisessä toiminnassa. Lukevax-projektin sidosryhmiin kuuluivat tilaajan edustajat ja ohjaajat sekä esimerkiksi Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan mikrotukihenkilöt.

Projektityöskentelyn yhtenä tavoitteena oli kokoustekniikkaan tutustuminen projektipalaverien yhteydessä. Projektiryhmän jäsenet toimivat vuorotellen projektipalaverin puheenjohtajana sekä sihteerinä. Palaveriin liittyvä dokumentointi oli myös vuorotellen projektiryhmän jäsenten vastuulla. Esityslistan valmistelu kuului palaverin puheenjohtajan tehtäviin ja pöytäkirjan pitäminen sihteerin tehtäviin.

Ryhmätyöskentely sujui projektiryhmän jäsenten kesken hyvin. Samoin kommunikointi ohjaajien ja tilaajan edustajien kanssa. Projektiin liittyvään dokumentointiin osallistuivat kaikki projektiryhmän jäsenet.

Projektin johtajana toimi koko projektin ajan Juhani Lammassaari. Hän vastasi koko projektin aikataulusta ja muut projektiryhmän jäsenet omien vastuualueidensa aikataulusta. Toteutuneet tehtävät esitellään luvussa 6.

Projektin jälkeen projektiryhmän jäsenillä on käsitys projektin läpiviennistä sekä projektin eri vaiheiden ajallisesta kestosta. Projektin ja sovelluksen suunnittelu vaati enemmän aikaa kuin projektiryhmän jäsenet olivat alun perin suunnitelleet.

Ohjelmoinnin osalta Lukevax-projekti kehitti projektiryhmän jäsenten ohjelmointitaitoja. Ryhmän jäsenistä kukaan ei ollut ennen projektin alkua käyttänyt Java-ohjelmointikieltä. Ohjelmointi uudella kielellä ja projektiryhmän jäsenille vieraan sovelluskehitysympäristön käyttäminen vaati aluksi paljon työtä, mutta sovelluksen kehittyessä kielen ja ympäristön ominaisuudet tulivat osin tutuiksi.

# Projektin resurssit

Lukevax-projektin henkilöresursseihin kuuluivat projektiryhmän jäsenet, tilaajan edustajat sekä ohjaajat. Lisäksi henkilöresursseihin kuuluivat informaatioteknologian tiedekunnan ATK-tukihenkilöt. Tietotekniikan laitos tarjosi projektiryhmälle laitteet projektin toteuttamiseksi.

Sovellusprojektin projektiryhmään kuuluivat tietotekniikan opiskelijat  Mika Harju, Ville Koskiniemi, Juhani Lammassaari ja Elisa Utriainen. Lukevaksi-opetuspelin tilaajana oli Lapsitutkimuskeskuksesta professori Heikki Lyytinen, jonka lisäksi tilaajan edustajina toimivat psykologian ylioppilas Päivi Syrjälä sekä ohjelmoija Tuomo Hokkanen.

Projektin teknisenä ohjaajana toimi opiskelija Niko Kotilainen ja vastaavana ohjaajana lehtori Jukka-Pekka Santanen. Projektiryhmän laitteisiin ja ohjelmistoihin keskittyvissä kysymyksissä ohjasivat Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian tiedekunnan ATK-tukihenkilöt Harri Tuomi ja Jussi Kokkonen.

Tietotekniikan laitos tarjosi ryhmälle projektin ajaksi käyttöön työtilaksi projektihuoneen AgC225.4, jossa oli neljä mikrotietokonetta varustettuna Windows XP -käyttöjärjestelmällä. Näissä mikrotietokoneissa oli asennettuna NetBeans-sovelluskehitysympäristö Lukevaksi-pelin ja muiden ohjelmien toteuttamiseksi Java-ohjelmointikielellä. Lisäksi projektiryhmän käytössä oli yksi mikrotietokone varustettuna Windows 98 -käyttöjärjestelmällä. Tällä koneella suoritettiin Lukevaksi-pelin testausta.

Tietotekniikan laitos tarjosi kaikkien projektien yhteiseen käyttöön kirjoja oppi- ja lähdemateriaaliksi. Ryhmän jäsenet saivat tutustua myös aikaisemmin toteutettujen projektien projektikansioihin. Tietotekniikan laitos tarjosi myös mahdollisuuden tulostukseen ja kopiointiin.

# Toteutunut aikataulu ja tehtävät

Projektiryhmä kokoontui ensimmäisen kerran 17.9.2003. Lukevax-projektin loppuesittely oli viikolla 51. Projekti päättyi viikolla 3 vuonna 2004.

## Tehtävät ja niiden jakautuminen

Projektiryhmän jäsenistä projektipäällikkönä toimi koko projektin ajan Juhani Lammassaari. Hän vastasi projektin pysymisestä aikataulussaan.

Projektisuunnitelmaa työstettäessä vastuualueet jaettiin projektiryhmän muiden jäsenten kohdalla siten, että Mika Harju vastasi oli ohjelmoinnista, Ville Koskiniemi  testauksesta ja Elisa Utriainen dokumentoinnista. Projektin edetessä projektiin liittyvät tehtävät jaettiin projektiryhmän jäsenille tilanteen mukaan, kuitenkin siten, että kaikki osallistuivat ohjelmointiin, dokumentointiin ja testaukseen. Projektin vaiheita ja ohjelmoinnin jakautumista ryhmän jäsenten kesken kuvataan tarkemmin luvuissa 6.7 ja 6.8.

Kaikki projektin jäsenet osallistuivat projektipalavereihin tilaajan edustajan kanssa. Samoin kaikki projektiryhmän jäsenet osallistuivat projektiin liittyvään dokumentointiin, määrittelyyn ja suunnitteluun sekä sovelluksen toteutukseen.

## Ryhmän projektiin käyttämä aika

Projektiryhmän jäsenet käyttivät kukin projektin toteuttamiseen noin 310 tuntia. Yhteensä projektiryhmän jäsenet käyttivät projektityöskentelyyn noin 1265 tuntia.

Käytetty aika viikoittain ja tehtävätyypeittäin jakautuu kuvissa 1 ja 2 kuvatulla tavalla. Projektityöskentelyyn käytetty aika kasvoi vuoden loppua kohden. Tämä käy esille kuvasta 1. Kuvan 2 perusteella projektissa käytettiin eniten aikaa ohjelmointiin ja dokumentointiin. Projektiryhmän jäsenten välillä käytetty aika tehtävätyypeittäin jakautuu siten, että Elisa Utriainen käytti työajastaan eniten aikaa dokumentointiin, Mika Harju, Ville Koskiniemi ja Juhani Lammassaari käyttivät projektin aikana työajastaan suurimman osan ohjelmointiin.

Kuva 1. Projektiryhmän jäsenten yhteenlaskettu ajankäyttö viikoittain.

Kuva 2. Projektiryhmän jäsenten yhteenlaskettu ajankäytön jakautuminen tehtävätyypeittäin.

## Mika Harjun työtunnit

Mika Harjun työtunnit (yhteensä noin 315) jakautuvat viikoittain ja tehtävätyypeittäin kuvissa 3 ja 4 kuvatulla tavalla.

Kuva 3. Mika Harjun ajankäyttö viikoittain.

Kuva 4. Mika Harjun ajankäytön jakautuminen tehtävätyypeittäin.

## Ville Koskiniemen työtunnit

Ville Koskiniemen työtunnit (yhteensä noin 310) jakautuvat viikoittain ja tehtävätyypeittäin kuvissa 5 ja 6 kuvatulla tavalla.

Kuva 5. Ville Koskiniemen ajankäyttö viikoittain.

Kuva 6. Ville Koskiniemen ajankäytön jakautuminen tehtävätyypeittäin.

## Juhani Lammassaaren työtunnit

Juhani Lammassaaren työtunnit (yhteensä noin 325) jakautuvat viikoittain ja tehtävätyypeittäin kuvissa 7 ja 8 kuvatulla tavalla.

Kuva 7. Juhani Lammassaaren ajankäyttö viikoittain.

Kuva 8. Juhani Lammassaaren ajankäytön jakautuminen tehtävätyypeittäin.

## Elisa Utriaisen työtunnit

Elisa Utriaisen työtunnit (yhteensä noin 315) jakautuvat viikoittain ja tehtävätyypeittäin kuvissa 9 ja 10 kuvatulla tavalla.

Kuva 9. Elisa Utriaisen ajankäyttö viikoittain.

Kuva 10. Elisa Utriaisen ajankäytön jakautuminen tehtävätyypeittäin.

## Tarkastuspisteiden ja vaiheiden toteutuminen

Taulukossa 1 esitellään projektin vaiheiden suunniteltuja ja toteutuneita tarkastuspäivämääriä.

| Tehtävä | Suunniteltu tarkastuspäivämäärä | Toteutunut päivämäärä |
| --- | --- | --- |
| Projektin suunnittelu | 22.10.2003 | 5.11.2003 |
| Sovelluksen määrittely ja suunnittelu | 3.11.2003 | 1.12.2003 |
| Java-ohjelmointikieleen tutustuminen | 31.10.2003 | 27.10.2003 |
| Ohjelmointi | 15.12.2003 | 15.12.2003 |
| Testaussuunnitelma | 28.11.2003 | 29.12.2003 |
| Kenttätestaus | 5.12.2003 | 2.12.2003 |
| Testaus | 19.12.2003 | 19.12.2003 |
| Projektin päätös | 16.1.2004 | 16.1.2004 |

Taulukko 1. Projektin tarkastuspisteet.

Syksyllä 2003 järjestettiin kaksi tietotekniikan laitoksen sovellusprojektien yhteistä opponointitilaisuutta. Nämä tilaisuudet järjestettiin 3.11. ja 1.12. Lukevax-projekti esitteli näissä tilaisuuksissa projektiaan ja sen etenemistä. Projektien loppuesittely järjestettiin 18.12.2003.

Projektin toteutunutta aikataulua verrataan suunniteltuun aikatauluun kuvassa 11. Sovelluksen suunnittelu ja testaus alkoivat myöhemmin kuin oli suunniteltu. Java-kieleen tutustuminen ja ohjelmointi alkoivat suunniteltua aikaisemmin ja vievät enemmän aikaa kuin oli suunniteltu. Kokonaisuutena projekti pysyi suunnitellussa aikataulussa melko hyvin.

Kuva 11. Projektin toteutunut aikataulu.

## Ohjelmoinnin toteutuneet tehtävät ja aikataulu

Ohjelmointityön toteutunut aikataulu esitellään kuvassa 12. Ohjelmointityön suunniteltu aikataulu on esitelty Lukevax-projektin projektisuunnitelmassa [1]. Ohjelmointityö alkoi sovelluksen osalta 27.10.2003 ja päättyi 15.12.2003.

Sovelluksen ohjelmoinnin osalta projektiryhmän aikataulu ei täysin toteutunut suunnitelman mukaisesti. Joidenkin luokkien ohjelmointi kesti kauemmin kuin oli suunniteltu. Tästä syystä sovellukseen ei Lukevax-projektin puitteissa toteutettu tulospalvelinta.

Projektisuunnitelman [1] kuvassa 1 Lukevaksi-peliin on suunniteltu toteutettavaksi 28 luokkaa ja asetustenhallintasovellus. Näiden toteuttamiseen oli varattu yhteensä 152 ohjelmointipäivää. Ohjelmointipäivällä tarkoitetaan päivää, joka on pääasiassa käytetty ohjelmointiin yhden ryhmän jäsenen osalta. Yksi henkilötyöpäivä sisältää periaatteessa näin ollen neljä ohjelmointipäivää. Ohjelmointivaiheessa toteutettiin joitakin luokkia lisää, joten yhteensä Lukevaksi-peliin toteutettiin 41 luokkaa sekä tarkistussumma- ja asetustenhallintasovellus. Ohjelmointityö kesti näiden osalta yhteensä 310 ohjelmointipäivää. Ohjelmointityö vei siis suunnitelmiin nähden noin kaksinkertaisen ajan. Lisäksi toteutettiin ohjekenttä jokaiseen pelivaiheeseen. Ohjekenttien ohjelmointityö kesti kuusi päivää. Toteutunut ohjelmointiaikataulu on esitelty kuvassa 12. Kuvassa 12 on ainoastaan 36 luokkaa, sillä GameLevel-luokat (7 kappaletta) on laskettu yhdeksi luokaksi.

Projektin ohjelmointivaiheessa tehtäviä jaettiin suunnitelmista poiketen siten, että Mika Harju, Ville Koskiniemi ja Juhani Lammassaari keskittyivät enemmän ohjelmointiin sekä Elisa Utriainen dokumentointiin ja testaukseen. Testaukseen osallistuivat myös tilaajan edustajat sekä ohjaajat.

Ohjelmoinnin osalta toteutus oli varsin joustavaa. Kun joku ryhmän jäsenistä oli saanut yhden luokan valmiiksi, siirtyi hän ohjelmoimaan seuraavaksi tärkeintä luokkaa pelin toimintakuntoon saattamiseksi. Ainoastaan samankaltaisten luokkien yhteydessä pyrittiin pitämään kiinni suunnitelmasta. Työnjako poikkesi siis suunnitelmista jonkin verran, samoin aikataulu joidenkin yksittäisten luokkien kohdalla. Ohjelmointityön kesto luokittain on esitelty kuvassa 12. Tarkistussummasovelluksen osalta ohjelmointityö kesti yhden ohjelmointipäivän. Kokonaisuutena suunniteltu aikataulu piti hyvin paikkansa.

Kuva 12. Toteutunut ohjelmointiaikataulu.

# Riskien toteutuminen

Lukevax-projektin projektisuunnitelman [1] luvussa 8 arvioitiin projektin riskejä ja keinoja niiden pienentämiseksi.

Java-ohjelmointikieli oli vieras kaikille projektiryhmän jäsenille, kuten myös NetBeans-sovelluskehitysympäristö. Vaikka projektiryhmän kaikki jäsenet olivat tutustuneen olio-ohjelmoinnin periaatteisiin, uuden ohjelmointikielen omaksuminen ja käyttäminen sovellusta kehitettäessä vei enemmän aikaa kuin oli suunniteltu.

Lukevax-projektin aikana projektiryhmän jäsenten käytössä olleet mikrotietokoneet eivät rikkoutuneet eikä Lukevax-projektiryhmän verkkoaseman käytössä ollut ongelmia.

Projektin aikana projektiryhmän jäsenillä oli luonnollisesti muita menoja ja joitakin sairastumisia, mutta nämä eivät vaikuttaneet projektin aikataulussa pysymiseen. Ennalta tiedossa olleista muista menoista on informoitu projektiorganisaation muita jäseniä.

Vaatimusmäärittelyn [2] yhtenä tarkoituksena oli estää projektin tavoitteiden laajentumista sekä määritellä projektin tavoitteet täsmällisesti. Pelin osalta projekti laajeni edetessään ja vaatimusmäärittelyssä mainittua Lukevaksi-pelin tulospalvelinta ei toteutettu Lukevax-projektin aikana. Peliin toteutettiin sen sijaan asetustenhallintasovellus ja ohjekentät, joita alun perin määrittelyssä ei mainittu.

Lukevax-projektin aikataulu oli tiukka. Projektiryhmä pysyi aikataulussa melko hyvin. Toteutunutta aikataulua verrataan suunniteltuun aikatauluun luvun 6.7 taulukossa 1.

Projektiryhmän jäsenillä oli ennen projektin alkamista vähän kokemusta projektissa toimimisesta. Projektiryhmä sai ohjausta ryhmässä toimimisessa projektiluentojen muodossa. Ristiriitatilanteissa olisi ollut mahdollisuus saada apua vastaavalta ohjaajalta, Jukka-Pekka Santaselta. Suuria ristiriitatilanteita ei projektiryhmän jäsenten välisessä toiminnassa syntynyt projektin aikana ja kaikki saivat paljon hyvää kokemusta ryhmässä toimimisesta.

# Kokemuksia projektista

Projektiryhmän jäsenet eivät tunteneet toisiaan ennen projektin aloitusta. Yhteistyö ryhmän jäsenten välillä sujui projektin alusta asti hyvin. Projektiryhmän jäsenet olivat motivoituneita työskentelyyn.

## Mika Harju

Projektin alkuvaiheessa uuden ohjelmointikielen opiskelu tuntui hiukan hankalalta ja projektin vaatimusten kasvaessa koko ajan oli sellainen tunne, että tämä ei välttämättä tule valmiiksi ajallaan. Asiaa ei osaltani yhtään auttanut kahden viikon sairasteluputki juuri ohjelmoinnin aloittamisen kohdalla.

Ohjelmointi saatiin kuitenkin ilmeisesti ihan ajallaan alkamaan ja sujui loppujen lopuksi varsin hyvin. Mihinkään ylitsepääsemättömiin esteisiin ei projektin kuluessa törmätty. Itselleni pelikenttien logiikan ohjelmointi osoittautui yllättävän vaikeaksi ja aikaavieväksi, mutta loppujen lopuksi sekin sitten saatiin aikaiseksi.

Kokouskäytäntö jäi ainakin minulle hiukan epäselväksi kokousten jäädessä liian lyhyiksi. Kokousaikataulu oli usein niin kiireinen, että esityslistaa muutettiin kokouksen alussa siten, että tärkeimmiksi katsottuja asioita käsiteltiin ensimmäiseksi ja näidenkin asioiden käsittelyä yleensä kiirehdettiin. Pystyttäisiinkö normaalilla kokousaikataululla pysymään käsiteltävässä asiassa helpommin vai onko tämä keskustelun rönsyileminen asiasta toiseen normaalia?

Dokumentaatiota jouduin ilmeisesti kirjoittelemaan vähiten koko ryhmässä. Minua se dokumentointi ei sitten niin paljoa häirinnyt kuin olisi etukäteen voinut luulla. Tämä voi tietenkin johtua juuri siitä, että jouduin tekemään sitä hiukan vähemmän kuin muut.

Kaiken kaikkiaan tykkäsin varsin paljon sovellusprojektin suorittamisesta. Sain kokemusta projektimuotoisesta työskentelystä ja hiukan ruostumaan päässeet ohjelmointitaitonikin saivat kaivattua harjoitusta, enkä missään vaiheessa päässyt pahemmin turhautumaan.

## Ville Koskiniemi

Alkuunlähtö oli yllättävänkin hankalaa tilaajamme ollessa täysin hukassa omien haluamisiensa suhteen. Melkoisten kuperkeikkojen jälkeen alkoi dokumentointi, joka mielestäni välillä meni vähän turhankin pikkutarkaksi puurtamiseksi. On tietysti hyvä, että dokumentaatio on selkeää ja yhtenäistä, mutta ehkä olisi syytä tulla askel alaspäin vaatimusten suhteen.

Itse olen sitä mieltä, että koodaaminen on kyllä ihan joidenkin muiden kuin meikäläisen hommaa. En pidä siitä. Mutta se, mikä koodaamisesta teki kuitenkin ehkä helpoimman osan tätä projektia oli siihen liittyvä omavaltaisuus. Tällä tarkoitan sitä, että kaikki muut projektin osat olivat paljon tarkemmin säädeltyjä milloin miltäkin taholta. Koodaamisessa oli mahdollisuus edes jollain tasolla tehdä asioita omalla tavallaan, melko itsenäisesti ja omaan tahtiin.

Projektia tehdessä olen oppinut hahmottamaan kokonaisuuksia ja poimimaan tärkeät asiat yhdentekevien joukosta. Myös tilaajan "unohtaminen" on osoittautunut yllättävän tärkeäksi taidoksi. ;)

Kokouksissa mentiin melko "löysällä" linjalla ja niinpä usein tuntui siltä, että lipsuttiin sovittujen raamien ulkopuolelle. Tämä käytäntö oli ehkä toimiva tässä projektissa. Itse olisin kaivannut hiukan enemmän jämäkkyyttä.

Työnjako on poikennut hiukan alunperin sovitusta, mutta mielestäni tässä ollaan tehty juuri oikea ratkaisu. Kukin on saanut valita mielekkääksi katsomiaan tehtäviä oman osaamisensa rajoissa.

Kaiken kaikkiaan kurssi on ollut varsin monipuolinen opiskelukokemus, josta on varmasti hyötyä jatkossa.

## Juhani Lammassaari

Projektin alkuvaiheessa kumpikin osapuoli, ryhmä ja tilaaja, oli hiukan hukassa. Muutaman viikkopalaverin ja projektiluennon sekä kovan projektiohjeen selaamisen jälkeen homma alkoi kuitenkin selkiytyä. Tilaajan toive tuotteen suhteen vaihtui kerran täysin, mutta onneksi tarpeeksi aikaisessa vaiheessa, emmekä siten ehtineet tehdä turhaa työtä kovinkaan paljoa. En ollut ennen ollut mukana ohjelmistoprojektissa, enkä arvannut, että näin radikaaleja muutoksia voi tapahtua. Tulipa kuitenkin opittua, että voi.

Ryhmämme toimi hyvin ja tehtävänjako oli suhteellisen selkeä koko projektin ajan, vaikka kaikki tekivätkin monentyyppisiä työtehtäviä suunnittelusta aina testaukseen. Ryhmällä oli hyvä asenne ja motivaatio projektin läpiviemiseksi, mikä helpottikin  työtäni projektipäällikkönä.

Hiukan tuskastuttavankin pikkutarkan määrittelyvaiheen jälkeen alkoivat tuotteen ääriviivat selkeytyä ja suunnitteluvaiheesta päästiin toteuttamisvaiheeseen ilman suurempia ongelmia.

Java, NetBeans, CVS ja Javadoc olivat melko tuntemattomia otuksia minulle ohjelmointivaihetta aloitellessa. Näiden työkalujen käyttämisen aloitus ei onnistunut aivan ongelmitta, eivätkä koulutussessiotkaan olleet oikein onnistuneita. Lopulta nämäkin työkalut saatiin kuitenkin taltutettua käyttöön.

Projektin loppuvaiheessa huomasin, ettemme olleet osanneet varautua määrittely- ja suunnitteluvaiheen laajuuteen. Jouduimme myöntämään tilaajallekin, ettemme ehdi tekemään kaikkia lupaamiamme ominaisuuksia. Olimme olleet liian optimistisia ajankäytön suhteen, mutta tulipahan opittua jotain ajankäytöstäkin. Muutama sairastuminen hidasti projektin etenemistä, mutta ei radikaalisti.

Viimeisillä projektiviikoilla ennen joululomaa kiirettä ja stressiä oli jokaisella ryhmän jäsenellä ja loppuesittelyn jälkeen olimme kaikki huojentuneita. Loma osui kyllä oikeaan kohtaan. Joululoman jälkeen jaksoimmekin puurtaa uudella voimalla projektin loppuun saakka.

Yleisesti projekti oli todella opettavainen. Nyt osaamme valmentautua paremmin tilaajan tahdon muuttumiseen viikosta toiseen ja rankkaan dokumenttien kirjoittamiseen. Tutuiksi tulivat myös kokouskäytänteet, sopimuksen laatiminen ja siihen kuuluva nippelitieto sekä projektin päättämiseen kuuluvat asiat.

## Elisa Utriainen

Alussa koko projekti tuntui melko sekasortoiselta. Tilaajan toimittamasta ensimmäisestä dokumentista yritimme selvittää pelin toivottuja ominaisuuksia piirtämällä kuvia pelistä.

Uuden ohjelmointikielen ja -ympäristön opettelu tuntui haastavalta ja veikin loppujen lopuksi enemmän aikaa kuin olin kuvitellut. Ohjelmoinnin osalta en itse loppujen lopuksi toteuttanut kaikkia minulle suunniteltuja luokkia, vaan keskityin enemmän dokumentointiin ja testaukseen.

Projektityöskentely oli mielenkiintoista ja opettavaa, joten minusta tämä kurssi oli erittäin hyödyllinen. Ryhmässä työskentely oli hyvää vaihtelua normaaliin opiskeluun.

# Yhteenveto

Lukevax-projekti toteutettiin syyslukukaudella 2003 tietotekniikan laitoksen opiskelijaprojektina. Projektin tilaajana toimi Agora Centerin Lapsitutkimuskeskus. Lukevax-projekti toteutti Lukevaksi-pelin, joka edistää pelaajan grafeemien ja foneemien oppimista. Pelisovelluksessa pelaaja voi edetä tasolta toiselle taitojen kehittyessä sekä tallentaa pelaajakohtaista lokitiedostoa.

Sovellusten toteuttaminen kehitti ryhmän jäsenten ohjelmointitaitoja. Pelin toteuttaminen todettiin projektin aikana tärkeämmäksi kuin tulospalvelimen toteutus, jota resurssien rajallisuuden vuoksi ei tässä projektissa pystytty toteuttamaan.

Lukevax-projektin oppimistavoitteena oli kehittää projektiryhmän jäsenten ryhmätyö- ja kommunikointitaitoja. Projektin edetessä ryhmän jäsenet kehittyivät näissä taidoissaan. Projekti antoi kokemusta projektityöskentelyyn liittyvästä dokumentoinnista sekä projektin aikataulun ja tehtävien hallinnasta.

Lukevax-projekti kokoontui projektipalaveriin viikoittain. Palaverien lisäksi yhteydenpito- ja informaatiokanavana käytettiin Lukevax-sähköpostilistaa ja WWW-sivuja.

# Lähteet

[1]	Mika Harju, Ville Koskiniemi, Juhani Lammassaari ja Elisa Utriainen, ”Lukevax-projekti, projektisuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 7.11.2003.

[2]	Mika Harju, Ville Koskiniemi, Juhani Lammassaari ja Elisa Utriainen, ”Lukevax-projekti, vaatimusmäärittely”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 5.12.2003.

[3]	Mika Harju, Ville Koskiniemi, Juhani Lammassaari ja Elisa Utriainen, ”Lukevax-projekti, sovellussuunnitelma”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 24.11.2003.

[4]	Mika Harju, Ville Koskiniemi, Juhani Lammassaari ja Elisa Utriainen, ”Lukevax-projekti, sovellusraportti”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 8.12.2003.

[5]	Agora Center, Agora Centerin kotisivu, saatavilla HTML-muodossa <URL: http://www.jyu.fi/agora-center/>, Jyväskylän yliopisto, Agora Center, viitattu 10.12.2003.

[6]	Juhani Lammassaari, ”Lukevax-projektin viikkopalaverin pöytäkirja 1.12.2003”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 1.12.2003.

[7]	Jukka Korpela, ”Pienehkö sivistyssanakirja”, saatavilla HTML-muodossa <URL: http://www.cs.tut.fi/~jkorpela/siv/ >, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietotekniikan osasto, viitattu 28.10.2003.

[8] 	Tuomo Jämsä, ”Lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen didaktiikan kielitieteellistä taustaa”, saatavilla HTML-muodossa <URL: http://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/kipinat/TuomoJ.htm>, Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, viitattu 28.10.2003.

[9]	Jorma Kyppö, Mika Vesterholm, ”Java-ohjelmointi – pro training”, Talentum Media Oy, 2001.

[10]	Jorma Kyppö, Mika Vesterholm, ”Java-ohjelmointi”, Talentum Media Oy, 2003.

[11]	Gary Cornell, Cay S. Horstmann, “Core Java Fundamentals 2”, Sun Microsystems, 2001.