Moveo-sovellusprojekti

Karoliina Lappalainen

Tuomas Moisio

Visa Nykänen

Petra Puumala



Järjestelmätestausraportti Iphone

**Julkinen**

**Versio 1.0.0**

**14.5.2019**

Jyväskylän yliopisto

Informaatioteknologian tiedekunta

**Tietoja dokumentista**

**Tekijät:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Karoliina Lappalainen | karoliina.a.lappalainen@student.jyu.fi | 040-7719392 |

**Dokumentin nimi:** Moveo-projekti, Järjestelmätestausraportti Iphone.

**Sivumäärä:** 7

**Tiedosto:** Moveo\_jarjestelmatestausraportti\_Iphone.docx

**Tiivistelmä:** Järjestelmätestausraportti kuvaa Moveatis-tietojärjestelmään Moveo-projektin kehittämien ominaisuuksien järjestelmätestauksen tulokset.

**Avainsanat:** Moveo, järjestelmätestaus.

**Muutoshistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Versio** | **Päivä** | **Muutokset** | **Tekijä** |
| 0.1.0 | 9.5.2019 | Luvut 1-3 kirjoitettiin. | Karoliina Lappalainen |
| 1.0.0 | 14.5.2019 | Lukua 3 täydennettiin. Kieli- ja ulkoasua korjattiin. | Karoliina Lappalainen |

**Tietoja projektista**

Moveo-projekti kehitti Moveatis-sovellukseen opettajan palautteen luokittelutyökalun Jyväskylän yliopiston liikuntatieteelliselle tiedekunnalle. Sovellusta käytetään muun muassa opettajaopiskelijoiden toiminnan tarkkailuun opetustilanteessa. Ohjelma kehitettiin WWW-sovelluksena Java-ohjelmointikielellä.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tekijät:** |  |  |
| Karoliina Lappalainen (KL) | karoliina.a.lappalainen@student.jyu.fi | 040-7719392 |
| Tuomas Moisio (TM) | tuomas.s.moisio@student.jyu.fi | 040-8449568 |
| Visa Nykänen (VN)  Petra Puumala (PP) | visa.k.nykanen@student.jyu.fi  petra.p.puumala@student.jyu.fi | 044-0151096  040-0741288 |
| **Tilaajan edustajat:** |  |  |
| Pilvikki Heikinaro-  Johansson | pilvikki.heikinaro-johansson@jyu.fi | 040-7243352 |
| Nelli Lyyra | nelli.lyyra@jyu.fi | 040-8427624 |
| **Ohjaajat:** |  |  |
| Jani Saareks | jani.j.saareks@student.jyu.fi | 040-0859341 |
| Jukka-Pekka Santanen | santanen@mit.jyu.fi | 050-5504666 |

**Ryhmän yhteystiedot:**

|  |  |
| --- | --- |
| * Sähköpostilistat | moveo@korppi.fi, moveo\_opetus@korppi.fi |
| * Sähköpostiarkistot | https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/  list-archive/moveo, https://korppi.jyu.fi/kotka/servlet/  list-archive/moveo\_opetus |
| * Työhuone | AgC 226.3 |

Sisältö

1 Testitapauksen yksilöintitiedot 1

2 Testitapaukset 2

2.1 Kategorian määrittelysivun toiminta 2

2.2 Palauteanalyysisivun toiminta 3

2.3 Raporttisivun toiminta 4

2.4 Analysoinnin yhteenvetosivun toiminta 5

2.5 Hallintasivun toiminta 6

3 Yhteenveto 7

# Testitapauksen yksilöintitiedot

**Testattu sovellus:** Moveatis, versio 2.0,https://moveatis.sport.jyu.fi

**Testausympäristö:** Iphone 6S Plus, IOS 10.2, Safari 12.0.

**Testauksen suorittajat:** Karoliina Lappalainen, Tuomas Moisio, Visa Nykänen ja Petra Puumala

**Testauksen päivämäärä:** 9.5.2019

**Aloitusaika:** 10:15

**Päättymisaika:** 11:30

# Testitapaukset

Luvussa esitellään järjestelmätestauksessa suoritettujen testitapausten tulokset.

## Kategorian määrittelysivun toiminta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Testitapauksen kuvaus** | **Tila** | **Kommentit** |
| 1.1. | Käyttäjä lisää kolme kategoriaryhmää, jossa kussakin kategoriaryhmässä on kolme kategoriaa. Käyttäjä voi jatkaa palauteanalyysisivulle. | OK |  |
| 1.2. | Käyttäjä lisää 10 kategoriaryhmää, jossa kussakin kategoriaryhmässä on kuusi kategoriaa. Käyttäjä voi jatkaa palauteanalyysisivulle. | OK |  |
| 1.3. | Käyttäjä lisää yhden kategoriaryhmän, jossa ei ole yhtään kategoriaa. Käyttäjä ei voi jatkaa palauteanalyysisivulle. | OK |  |
| 1.4. | Käyttäjä ei lisää yhtään kategoriaryhmää. Käyttäjä ei voi jatkaa palauteanalyysisivulle. | OK |  |
| 1.5. | Käyttäjä lisää kategoriaryhmän ja kategorian nimeen yli 20 merkkiä. Käyttäjä pääsee palauteanalyysisivulle. | OK |  |
| 1.6. | Käyttäjä lisää kategoriaryhmän ja kategorian nimeen 0 merkkiä. Käyttäjä ei pääse palauteanalyysisivulle. | OK |  |

Taulukko 1: Kategorian määrittelysivun testitapaukset.

## Palauteanalyysisivun toiminta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Testitapauksen kuvaus** | **Tila** | **Kommentit** |
| 2.1. | Käyttäjä valitsee yhden kategorian kustakin kategoriaryhmästä. Käyttäjä pääsee etenemään raporttisivulle. | OK |  |
| 2.2. | Käyttäjä ei valitse yhtään kategoriaa kategoriaryhmästä. Käyttäjä pääsee etenemään raporttisivulle. | Varoitus | Käyttäjän tulee valita vähintään yksi kategoria jostain kategoriaryhmästä. Muut kategoriaryhmät käyttäjä voi jättää tyhjäksi. |
| 2.3. | Käyttäjä yrittää valita kaksi tai useamman kategorian kustakin kategoriaryhmästä. Käyttäjä ei saa valittua useampaa kuin yhden kategorian kustakin kategoriaryhmästä. | OK |  |
| 2.4. | Käyttäjä kirjaa sanallisen palautteen, jossa on yli 30 merkkiä. Käyttäjä pääsee etenemään raporttisivulle. | OK |  |
| 2.5. | Käyttäjä kirjaa sanallisen palautteen, jossa ei ole yhtään merkkiä. Käyttäjä pääsee etenemään raporttisivulle. | OK |  |
| 2.6. | Käyttäjä lisää viisi palautetta. Käyttäjä pääsee etenemään raporttisivulle. | OK |  |
| 2.7. | Käyttäjä lisää 15 palautetta. Käyttäjä pääsee etenemään raporttisivulle. | OK |  |

Taulukko 2: Palauteanalyysisivun testitapaukset.

## Raporttisivun toiminta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Testitapauksen kuvaus** | **Tila** | **Kommentit** |
| 3.1. | Käyttäjä poistaa yhden kirjauksen. Raporttisivu muuttuu muokkauksen mukaiseksi ja käyttäjä pääsee etenemään yhteenvetosivulle. | OK |  |
| 3.2. | Käyttäjä poistaa kaikki kirjaukset. Raporttisivu muuttuu muokkauksen mukaiseksi ja käyttäjä ei pääse etenemään yhteenvetosivulle. | Varoitus | Raporttisivulle on jätettävä vähintään yksi kirjaus. Sovellus antaa virheilmoituksen poistosta. |
| 3.3. | Käyttäjä muokkaa yhden kategorian jostain kirjauksesta. Raporttisivu muuttuu muokkauksen mukaiseksi ja käyttäjä pääsee etenemään yhteenvetosivulle. | OK |  |
| 3.4. | Käyttäjä muokkaa kaikkien kirjausten kategorioita ja palautteita. Raporttisivu muuttuu muokkauksen mukaiseksi ja käyttäjä pääsee etenemään yhteenvetosivulle. | OK |  |
| 3.5. | Käyttäjä muokkaa jonkin kirjauksen kategorioita ja lisää samalla uuden palautteen. Raporttisivu muuttuu muokkauksen mukaiseksi ja käyttäjä pääsee etenemään yhteenvetosivulle. | OK |  |
| 3.6. | Käyttäjä voi tallentaa raporttisivun PNG-kuvana. | OK |  |
| 3.7. | Käyttäjä voi tallentaa raporttisivun CSV-tiedostona. | Varoitus | Raporttisivun tallennus onnistuu yhteenvetosivulta. Tunnettu ongelma Iphonen kanssa. Ei suostu tallentamaan laitteeseen, vaan avaa CSV-tiedoston selaimeen. |

Taulukko 3: Raporttisivun testitapaukset.

## Analysoinnin yhteenvetosivun toiminta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Testitapauksen kuvaus** | **Tila** | **Kommentit** |
| 4.1. | Käyttäjä voi tallentaa pylväsdiagrammit PNG-kuvana. | OK |  |
| 4.2. | Käyttäjä voi tallentaa ympyrädiagrammit PNG-kuvana. | OK |  |
| 4.3. | Käyttäjä voi tallentaa yhteenvedon CSV-tiedostona. | OK |  |
| 4.4. | Kirjautunut käyttäjä voi lähettää yhteenvedon sähköpostiin PNG-kuvatiedostona. | OK |  |

Taulukko 4: Palauteanalyysin yhteenvedon testitapaukset.

## Hallintasivun toiminta

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **#** | **Testitapauksen kuvaus** | **Tila** | **Kommentit** |
| 5.1. | Käyttäjä voi lisätä yhden tapahtuman. Käyttäjä pääsee etenemään kategorian määrittelysivulle. | OK |  |
| 5.2. | Käyttäjä voi lisätä kahdeksan tapahtumaa. Käyttäjä pääsee etenemään kategorian määrittelysivulle. | OK |  |
| 5.3. | Käyttäjä ei lisää yhtään tapahtumaa. Käyttäjä ei pääsee etenemään kategorian määrittelysivulle. | OK |  |
| 5.4. | Käyttäjä voi lisätä tapahtumaan yhden kategoriaryhmän ja kaksi kategoriaa. Käyttäjä pääsee etenemään kategorian määrittelysivulle. | OK |  |
| 5.5. | Käyttäjä voi lisätä tapahtumaan viisi kategoriaryhmää ja jokaiseen viisi kategoriaa. Käyttäjä pääsee etenemään kategorian määrittelysivulle. | Virhe | Dialogi muuttuu kolmannen kategorian kohdalla niin isoksi, että tallennuspainike häviää dialogista. Tällöin kategorioiden lisääminen ei onnistu. |
| 5.6. | Käyttäjä ei lisää tapahtumaan yhtään kategoriaryhmää tai kategoriaa. Käyttäjä pääsee etenemään kategorian määrittelysivulle. | OK |  |
| 5.7. | Käyttäjä voi poistaa kaikki tapahtumat. Käyttäjä ei pääse etenemään kategorian määrittelysivulle. | Virhe | Ilman sivun päivitystä käyttäjä pääsee etenemään kategorian määrittelysivulle. |
| 5.8. | Käyttäjä voi lisätä ryhmäavaimen tapahtumalle. Käyttäjä pääsee etenemään kategorian määrittelysivulle. | OK |  |

Taulukko 5: Hallintasivun testitapaukset.

# Yhteenveto

**Testitapausten kokonaismäärä:** 32

**Testitapauksen tila OK**: 27

**Testitapauksen tila varoitus:** 3

**Testitapauksen tila virhe:** 2

**Testitapauksen tila testaamatta:** 0

Testitapausten varoitukset johtuvat virheellisistä testitapauksista. Kyseisten testitapausten toiminnallisuudet toimivat vaatimusten mukaisesti, eivätkä kaipaa korjauksia.

Testitapausten virheet johtuvat sovelluksen virheistä. Testitapaus 5.5. korjataan, jotta kategorioiden lisääminen onnistuu eri laitteilla. Testitapaus 5.7. ei ole sovelluksen käyttöön vaikuttava kriittinen virhe, joten sitä ei korjata kehitystyöhön käytettävien aikaresurssien takia.

Järjestelmätestausta ei suoriteta uudelleen.