Neuron-projekti

Karhula Juha

Laaksonen Lasse

Lavonen Arja

Savolainen Antti

Testaussuunnitelma

Versio 1.0

7.6.2004

Jyväskylän yliopisto

Tietotekniikan laitos

Tietoja dokumentista

Tekijät

Karhula Juha		jkarhula@cc.jyu.fi	040-5779032

Laaksonen Lasse	lplaakso@cc.jyu.fi	044-5280495

Lavonen Arja 		arhelavo@cc.jyu.fi	040-5894797

Savolainen Antti	antsavol@cc.jyu.fi	050-3532415

Yhteystiedot

Projektiryhmän huone on C233.3, jonne puhelinnumero on 014 - 260 49 65. Projektin dokumentit ja projektiorganisaatioon kuuluvat henkilöt yhteystietoineen ovat nähtävissä projektin kotisivuilla osoitteessa http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/neuron/. Projektiorganisaation sähköpostiosoite on neuron@korppi.jyu.fi ja sen arkisto on nähtävillä osoitteessa http://korppi.it.jyu.fi/list-archive/neuron/. Projektiorganisaation ohjelmointiteknisen sähköpostilistan osoite on neuronkehitys@korppi.it.jyu.fi. Listan arkisto löytyy osoitteesta http://korppi.it.jyu.fi/list-archive/neuronkehitys/.

Työn nimi

Neuron-projekti, testaussuunnitelma

Tiivistelmä

Neuron-projekti määrittelee Jyväskylän yliopistolle irtaimiston- ja omaisuudenhallintajärjestelmän. Lisäksi projekti toteuttaa prototyypin ATK-laiterekisteristä. Dokumentissa kuvataan ATK-laiterekisterin prototyypin testausympäristö ja testitapaukset.

Avainsanat

ATK-laiterekisteri, käyttöomaisuuden hallinta, irtaimisto, inventointi, verkon nimipalvelu.

Versiohistoria

| Versio | Pvm | Tekijä | Muutokset |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 14.4.04 | Arja Lavonen | Dokumentin laatiminen ja lukujen 1-4 kirjoittamista. |
| 0.2 | 15.4.04 | Arja Lavonen | Luvun 5 kirjoittamista. |
| 0.3 | 16.4.04 | Arja Lavonen | Luvut 6 ja 7. |
| 0.4 | 17.5.04 | Arja Lavonen | Uusien testitapausten kirjaamista. |
| 0.5 | 19.5.04 | Arja Lavonen | Korjauksia ja lisäyksiä sisältöön. |
| 0.6 | 23.5.04 | Arja Lavonen | Testilomake ja kirjoitusvirheiden korjailua. |
| 0.7 | 24.5.04 | Arja Lavonen | Kirjoitus- ja muotoiluvirheiden korjaamista. |
| 0.8 | 25.5.04 | Arja Lavonen | Korjauksia sisältöön. |
| 0.9 | 2.6.2004 | Arja Lavonen | Kirjoitus- ja muotoiluvirheiden korjaamista. |
| 1.0 | 7.6.2004 | Arja Lavonen | Pieniä lisäyksiä ja korjailuja. |

Sisällysluettelo

1. Johdanto	1

2. Testauksen tarkoitus ja toteutus	2

2.1. Testauksen tarkoitus	2

2.2. Moduulitestaus	2

2.3. Integroimistestaus	2

2.4. Järjestelmätestaus	3

2.5. Alfa- ja beta-testaus	3

3. Testausympäristö	4

3.1. Laitteistot ja palvelinohjelmistot	4

3.2. Asiakasohjelmistot	4

4. Testitapaukset	5

4.1. Kirjautuminen järjestelmään sisään	5

4.2. Uuden laitteen lisääminen tilausvaiheessa	5

4.2.1. Sallituilla tiedoilla	5

4.2.2. Puutteellisilla tiedoilla	6

4.2.3. Virheellisillä tiedoilla	6

4.2.4. Lukemalla syötteet tiedostosta	6

4.3. Tilatun laitteen merkitseminen saapuneeksi	7

4.3.1. Sallituilla tiedoilla	7

4.3.2. Puutteellisilla tiedoilla	7

4.3.3. Virheellisillä tiedoilla	8

4.4. Uuden laitteen lisääminen	8

4.4.1. Suppealla lomakkeella käyttäen sallittuja tietoja	8

4.4.2. Suppealla lomakkeella käyttäen puutteellisia tietoja	8

4.4.3. Suppealla lomakkeella käyttäen virheellisiä tietoja	9

4.4.4. Laajalla lomakkeella käyttäen sallittuja tietoja	9

4.4.5. Laajalla lomakkeella käyttäen puutteellisia tietoja	9

4.4.6. Laajalla lomakkeella käyttäen virheellisiä tietoja	10

4.4.7. Lukemalla syötteet tiedostosta	10

4.5. Laitteen tietojen muokkaaminen	11

4.6. Laitteen merkitseminen poistettavaksi	11

4.7. Laitteen poistaminen	12

4.8. Rekisterin tietojen selaaminen	12

4.8.1. Käyttämällä Device statuses -hakua	12

4.8.2. Käyttämällä Device search -hakua	12

4.9. Uloskirjautuminen	13

4.10. Testattavat käyttäjäryhmät	13

5. Yhteenveto	14

Lähteet	15

Liitteet	16

Liite 1. Tilausvaiheessa syötettävät tiedot.	16

Liite 2. Suppealla lomakkeella syötettävät tiedot.	17

Liite 3. Laajalla lomakkeella syötettävät tiedot.	18

Liite 4.  Testin raportointilomake.	20

- Johdanto

Neuron-projekti toteuttaa Jyväskylän yliopiston hallintovirastolle vaatimusmäärittelyn irtaimistorekisterille sekä prototyypin ATK-laiterekisteristä. Projektin tehtäviin sisältyy myös muiden irtaimistorekisterissä käytettävien järjestelmien kartoitus. Kehitettävän järjestelmän yksi päätarkoitus on tehdä tarpeettomaksi nykyinen käyttöomaisuuslomakkeiden käsintäyttö.

Kevään 2004 Sovellusprojektina toteutettava prototyyppi tulee toimimaan Sauron-järjestelmän yhteydessä. Se koostuu käyttöliittymästä sekä toiminnallisesta osasta, jolla hallitaan irtaimiston omaisuus-, ominaisuus- ja paikkatietoja tietokannassa. ATK-laiterekisteri toteutetaan Vaatimusmäärittelyn mukaisesti ja se voidaan myöhemmin laajentaa koko irtaimistoa koskevaksi.

Dokumentissa kuvataan testitapaukset ja testausympäristö, joiden avulla sovellusta testataan. Testauksella varmistetaan, että sovellus toimii moitteettomasti ja että se toteuttaa Vaatimusmäärittelyyn kirjatut toiminnot. Testaus tullaan suorittamaan dokumentissa kuvattujen käytäntöjen mukaan. Näin testauksesta tulee järjestelmällistä, toistettavaa ja luotettavaa. Testaustulosten pohjalta laaditaan testauksen jälkeen Testausraportti.

Luvussa 2 kuvataan testauksen tarkoitusta ja toteutusta projektin eri vaiheissa. Luvussa 3 on esitelty testausympäristö. Luvussa 4 kuvataan testitapaukset, jotka hyväksytyn sovelluksen tulee läpäistä virheittä.

- Testauksen tarkoitus ja toteutus

Testaus aloitetaan jo heti toteutuksen alkuvaiheessa moduulitestauksella, jonka jälkeen suoritetaan integrointi- ja järjestelmätestausta. Näitä testausmuotoja kuvataan seuraavassa tarkemmin.

  - Testauksen tarkoitus

Testauksella varmistetaan, että sovellus toteuttaa sille Vaatimusmäärittelyssä määritellyt ominaisuudet ja toiminnot. Testauksessa kartoitetaan myös sovelluksen käyttäytymistä mahdollisissa virhetilanteissa. Sovellusta tullaan testaamaan luvussa 4 esitettävien testitapauksien avulla käymällä läpi käyttöliittymän toimintoja.

Sovellusta tullaan testaamaan toteuksen eri vaiheissa mahdollisimman monen eri henkilön toimesta. Testaajina toimivat ryhmän jäsenet, ohjaajat, tilaajan edustajat ja loppukäyttäjät.

  - Moduulitestaus

Moduulitestauksessa testataan yksittäisen moduulin tai komponentin toimintaa ennen sen integroimista järjestelmään. Testausvaihe toteutetaan projektiryhmän jäsenten toimesta. Komponentin toteuttaja ei saa olla ainoa testaaja, sillä häneltä voi jäädä huomaamatta joitain toiminnan kannalta tärkeitä kohtia.

  - Integroimistestaus

Integroimistestauksessa valmiita ohjelmiston komponentteja yhdistetään suuremmiksi kokonaisuuksiksi, joka testataan yhdessä. Tässä vaiheessa testaajina toimivat projektiryhmän jäsenet.

Virheiden jäljittäminen integroimistestauksessa on vaikeampaa kuin moduulitestauksessa. Sen takia onkin tärkeää tietää, mitä mikin komponentti tekee tai mitä sen pitäisi tehdä, jotta mahdolliset virheet saadaan jäljitettyä ja korjattua.

Käytännössä moduuli- ja integrointitestausta luultavasti toteutetaan samanaikaisesti ja osittain päällekkäin.

  - Järjestelmätestaus

Järjestelmätestauksen aikana testataan koko sovelluksen toimintaa käyttäjän näkökulmasta. Testauksessa tarkastetaan, että sovellus toimii vaatimusten mukaisesti, eikä sisällä virheitä.

Järjestelmätestaus toteutetaan tuotantoympäristöä vastaavassa testausympäristössä. Luvussa 4 kuvatut testitapaukset kuuluvat järjestelmätestaukseen. Testaukseen osallistuvat projektiryhmän jäsenet, ainakin osa tilaajan edustajista, ohjaajat sekä mahdollisesti myös ATK-laiterekisterin tulevia käyttäjiä.

  - Alfa- ja beta-testaus

Alfa-testaus on järjestelmän testausta kehitysympäristössä projektiryhmän laitteistolla. Alfa-testaus suoritetaan pääosin projektipalavereissa. Tällöin pystytään ohjaamaan ja selvittämään järjestelmän toimintaa sekä mahdollisista virhetilanteista saadaan välittömästi palautetta.

Beta-testauksella tarkoitetaan asiakkaan tekemää testausta todellisessa käyttöympäristössä. Tällä tavalla käyttöliittymän rakenne ja toiminta tulee parhaiten testattua kohderyhmän kautta. Beta-testaus tapahtuu tilaajan koneella. Se siis vaatii Sauron-järjestelmän ja Device Manager -sovelluksen asentamista tilaajan palvelimelle.

Alfa- ja beta-testausta suoritetaan käytännössä koko projektin ajan aina, kun jotain konkreettista, toimivaa ja testattavaa on prototyypistä valmiina. Beta-testaus toteutuu suurimmalta osalta kuitenkin vasta projektin päätyttyä, kun prototyyppiä käytetään tuotantokäytössä.

- Testausympäristö

ATK-laiterekisteriä testataan mahdollisimman monipuolisesti. Sovelluksen tulee toimia vähintään Vaatimusmäärittelyssä mainituilla selaimilla. Seuraavassa on esitelty testaamiseen käytettäviä laitteistoja ja ohjelmistoja.

  - Laitteistot ja palvelinohjelmistot

Projektiryhmällä on käytössään neljä PC-konetta, joista kahdessa on käyttöjärjestelmänä Red Hat Linux ja kahdessa Windows XP. Lisäksi tilaajan edustajat ja mahdolliset muut testaajat saattavat käyttää muita käyttöjärjestelmiä.

Testausympäristöksi on valittu Linux-kone, johon on asennettuna Sauron-järjestelmän versio 0.7.1b ja PostgreSQL-tietokannanhallintajärjestelmänä on käytössä versio 7.3.4. Lisäksi Sauron vaatii mm. Perl-tulkin ja WWW-palvelimen. Kaikki tarvittavat ja niiden versiot on lueteltu erillisessä Device Managerin Asennusohjeessa.

  - Asiakasohjelmistot

Sovelluksen tulee toimia ainakin Vaatimusmäärittelyssä mainituilla selaimilla, joita ovat:

- Mozillan versio 1.4 Windows XP:ssä ja versio 1.2.1 Linuxissa,

- Internet Explorer 6.0 Windows XP:ssä sekä

- Operan versio 7.20 Windows XP:ssä ja versio 6.11 Linuxissa.

- Testitapaukset

Sovellusta testataan mahdollisimman monipuolisesti ja tarkasti, jotta mahdolliset virhetilanteet löytyisivät. Testauksella varmistetaan myös, että sovellukselle asetetut vaatimukset täyttyvät. Luvussa käydään läpi sovelluksen erilaiset testitapaukset. Testaus on suoritettu onnistuneesti, kun kaikki testitapausten lopputilat vastaavat ohessa olevia kuvauksia.

  - Kirjautuminen järjestelmään sisään

| Alkutila | Käyttäjä ei ole kirjautunut järjestelmään. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Käyttäjä kirjautuu järjestelmään. |
| Syötteet | Syötetään käyttäjätunnus ja salasana. |
| Lopputila | Käyttäjä on päässyt ATK-laiterekisterin aloitussivulle ja hänellä on käytössä käyttäjäryhmään ja vastuualueisiin kuuluvat oikeudet. |
| Huomautukset | Mikäli annettu käyttäjätunnus tai salasana ovat virheellisiä, järjestelmä siirtyy Login failed -sivulle. |

  - Uuden laitteen lisääminen tilausvaiheessa

    - Sallituilla tiedoilla

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tietoja rekisteriin tilausvaiheessa. Annetut tiedot ovat sallittuja. |
| Syötteet | Täytetään lomake liitteen 1 tiedoilla. |
| Lopputila | Laitteen tiedot on tallennettu rekisteriin ja sen tilana on ordered. |

    - Puutteellisilla tiedoilla

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tietoja rekisteriin tilausvaiheessa. Annetut tiedot ovat puutteelliset. |
| Syötteet | Täytetään lomake liitteen 1 tiedoilla paitsi, että jokin pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi. |
| Lopputila | Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.] Invalid data in form! Järjestelmä ei tallenna tietoja. |
| Huomautukset | Testitapaus tulee suorittaa kaikilla pakollisilla kentillä. |

    - Virheellisillä tiedoilla

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tietoja rekisteriin tilausvaiheessa. Jokin annetuista tiedoista on virheellinen. |
| Syötteet | Täytetään lomake liitteen 1 tiedoilla paitsi, että johonkin kenttään syötetään virheellistä tietoa. |
| Lopputila | Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen Invalid data in form! järjestelmä ei tallenna tietoja. |
| Huomautukset | Testitapaus tulee suorittaa kaikilla kentillä, joihin on mahdollista syöttää virheellistä tietoa. |

    - Lukemalla syötteet tiedostosta

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tietoja rekisteriin tilausvaiheessa lukemalla tiedot tiedostosta. |
| Syötteet | Täytetään lomakkeesta kohta Read data from file. Annetaan haluttu erotinmerkki ja sen tiedoston nimi, josta tiedot luetaan. Lopuksi klikataan Read file -painiketta. Luetut tiedot aukeavat näytölle. Mikäli tiedot ovat oikein klikataan Accept-painiketta. |
| Lopputila | Laitteen tiedot on tallennettu rekisteriin ja sen tilana on ordered. |
| Huomautukset | Mikäli tiedostoa ei löydy, antaa järjestelmä virheilmoituksen The file [file.*] not found! Mikäli tiedosto on väärää muotoa, järjestelmä antaa virheilmoituksen. |

  - Tilatun laitteen merkitseminen saapuneeksi

    - Sallituilla tiedoilla

| Alkutila | Laite on tallennettu rekisteriin tilausvaiheessa. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Merkitään laite saapuneeksi ja tallennetaan lisää tietoja. |
| Syötteet | Etsitään tilaus esimerkiksi Device Statuses -haulla, jossa valitaan tilaksi ordered. Hakutuloksista valitaan haluttu laite klikkaamalla vasemmassa reunassa olevaa linkkiä. Laitteen tiedot avautuvat staattiseen raporttiin, jota saadaan muokattua painamalla Edit-painiketta. Avautuvalle lomakkeelle täytetään pakolliset tiedot. |
| Lopputila | Laitteen tilaksi on vaihdettu in use ja siitä on tallennettu lisää tietoa järjestelmään. Laite löytyy Device Statuses -sivun KOM devices -haulla. |

    - Puutteellisilla tiedoilla

| Alkutila | Laite on tallennettu rekisteriin tilausvaiheessa. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Merkitään laite saapuneeksi ja tallennetaan lisää tietoja. |
| Syötteet | Etsitään tilaus esimerkiksi Device statuses -haulla, jossa valitaan tilaksi ordered. Hakutuloksista valitaan haluttu laite klikkaamalla vasemmassa reunassa olevaa linkkiä. Laitteen tiedot avautuvat staattiseen raporttiin, jota saadaan muokattua painamalla Edit-painiketta. Avautuvalle lomakkeelle täytetään tietoja, mutta jätetään jokin pakollisista kentistä tyhjäksi. |
| Lopputila | Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.] Invalid data in form!, eikä tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan. |
| Huomautukset | Testitapaus tulee suorittaa kaikilla pakollisilla kentillä. |

    - Virheellisillä tiedoilla

| Alkutila | Laite on tallennettu rekisteriin tilausvaiheessa. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Merkitään laite saapuneeksi ja tallennetaan lisää tietoja. |
| Syötteet | Etsitään tilaus esimerkiksi Device statuses -haulla, jossa valitaan tilaksi ordered. Hakutuloksista valitaan haluttu laite klikkaamalla vasemmassa reunassa olevaa linkkiä. Laitteen tiedot avautuvat staattiseen raporttiin, jota saadaan muokattua painamalla Edit-painiketta. Avautuvalle lomakkeelle täytetään tietoja, ja johonkin kenttään syötetään virheellistä tietoa. |
| Lopputila | Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen [Invalid data in form!] eikä tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan. |
| Huomautukset | Testitapaus tulee suorittaa kaikilla kentillä, joihin on mahdollista syöttää virheellistä tietoa. |

  - Uuden laitteen lisääminen

    - Suppealla lomakkeella käyttäen sallittuja tietoja

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tiedot rekisteriin. |
| Syötteet | Klikataan vasemmasta linkkilistasta Add devices-linkkiä. Avautuneen lomakkeen yläreunasta painetaan Show compulsory fields -painiketta. Avautuvalle lomakkeelle täytetään liitteen 2 tiedot. |
| Lopputila | Laitteen tiedot on tallennettu rekisteriin ja sen tilana on in use tai jokin muu sallittu tila. Laite löytyy Device Statuses -sivun KOM Devices -haulla. |

    - Suppealla lomakkeella käyttäen puutteellisia tietoja

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tiedot rekisteriin. |
| Syötteet | Klikataan vasemmasta linkkilistasta Add devices -linkkiä. Avautuneen lomakkeen yläreunasta painetaan Show compulsory fields -painiketta. Avautuvalle lomakkeelle täytetään liitteen 2 tiedot paitsi, että jätetään jokin pakollisista kentistä tyhjäksi. |
| Lopputila | Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.] Invalid data in form! Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan. |
| Huomautukset | Testitapaus tulee suorittaa kaikilla pakollisilla kentillä. |

    - Suppealla lomakkeella käyttäen virheellisiä tietoja

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tiedot rekisteriin käyttäen virheellisiä tietoja. |
| Syötteet | Klikataan vasemmasta linkkilistasta Add devices -linkkiä. Avaututuneen lomakkeen yläreunasta painetaan Show compulsory fields -painiketta. Avautuvalle lomakkeelle täytetään liitteen 2 tiedot paitsi, että syötetään johonkin kenttään virheellistä tietoa. |
| Lopputila | Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen Invalid data in form! Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan. |
| Huomautukset | Testitapaus tulee suorittaa kaikilla kentillä, joihin on mahdollista syöttää virheellistä tietoa. |

    - Laajalla lomakkeella käyttäen sallittuja tietoja

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tiedot rekisteriin. |
| Syötteet | Klikataan vasemmasta linkkilistasta Add devices -linkkiä. Avautuneelle lomakkeelle täytetään liitteen 3 tiedot. |
| Lopputila | Laitteen tiedot on tallennettu rekisteriin ja sen tilana on in use, in stock, tai complained. Laite löytyy Device Statuses -sivun KOM Devices -haulla. |

    - Laajalla lomakkeella käyttäen puutteellisia tietoja

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tiedot rekisteriin. |
| Syötteet | Klikataan vasemmasta linkkilistasta Add devices -linkkiä. Avautuneelle lomakkeelle täytetään liitteen 3 tiedot, mutta jätetään jokin pakollisista kentistä tyhjäksi. |
| Lopputila | Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.] Invalid data in form! Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan. |
| Huomautukset | Testitapaus tulee suorittaa kaikilla pakollisilla kentillä. |

    - Laajalla lomakkeella käyttäen virheellisiä tietoja

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tiedot rekisteriin. |
| Syötteet | Klikataan vasemmasta linkkilistasta Add devices -linkkiä. Avautuneelle lomakkeelle täytetään liitteen 3 tiedot paitsi, että syötetään johonkin kenttään virheellistä tietoa. |
| Lopputila | Yritettäessä tallentaa tietoja järjestelmä antaa virheilmoituksen Invalid data in form! Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan. |
| Huomautukset | Testitapaus tulee suorittaa kaikilla kentillä, joihin on mahdollista syöttää virheellistä tietoa. |

    - Lukemalla syötteet tiedostosta

| Alkutila | Laitteesta ei ole tietoja rekisterissä. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Lisätään laitteen tiedot rekisteriin. |
| Syötteet | Klikataan vasemmasta linkkilistasta Add devices -linkkiä. Avautuneelle lomakkeelle täytetään Read data from file -kohtaan erotinmerkki ja tiedosto, josta tiedot luetaan. Lopuksi klikataan Read file -painiketta. Luetut tiedot aukeavat näytölle. Mikäli tiedot ovat oikein klikataan Accept-painiketta. |
| Lopputila | Laitteen tiedot on tallennettu rekisteriin ja sen tilana on in use, in stock, tai complained. Laite löytyy Device Statuses -sivun KOM Devices -haulla. |
| Huomautukset | Mikäli tiedostoa ei löydy, antaa järjestelmä virheilmoituksen The file [file.*] not found! Mikäli tiedosto on väärää muotoa, järjestelmä antaa virheilmoituksen. |

  - Laitteen tietojen muokkaaminen

| Alkutila | Laitteesta on luotu tietue rekisteriin. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Muokataan rekisteriin tallennetun laitteen tietoja. |
| Syötteet | Etsitään muokattava laite rekisteristä Devices Statuses tai Device Search -haulla. Valitaan hakutuloslistasta haluttu laite klikkaamalla Manufacturer sarakkeen linkkiä. Laitteen tiedot avautuvat näytölle staattisena lomakkeena. Edit-painiketta painamalla päästään lomakkeelle, johon muutetaan halutut tiedot. Lopuksi painetaan Make changes -painiketta. |
| Lopputila | Rekisteriin on tallennettu muutetut tiedot. Jos muutetut tiedot olivat käyttöomaisuuteen liittyviä, löytyy laite Device Statuses -sivun KOM Devices -haulla. |
| Huomautukset | Mikäli jokin lomakkeen pakollinen kenttä jätetään tyhjäksi järjestelmä antaa virheilmoituksen [Täyttämättä jääneen kentän nimi.] Invalid data in form! Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan. Mikäli jossakin kentässä on virheellistä dataa, yritettäessä tallentaa tietoja, järjestelmä antaa virheilmoituksen Invalid data in form! Järjestelmä ei tallenna tietoja rekisteriin, vaan palaa muokkaustilaan. |

  - Laitteen merkitseminen poistettavaksi

| Alkutila | Laite on tallennettu rekisteriin. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Merkitään haluttu laite sent to removal -tilaan. |
| Syötteet | Etsitään poistettavaksi merkittävä laite rekisteristä Devices Statuses tai Device Search -haulla. Valitaan hakutuloslistasta haluttu laite klikkaamalla Manufacturer sarakkeen linkkiä. Laitteen tiedot avautuvat näytölle staattisena lomakkeena. Edit-painiketta painamalla päästään lomakkeelle, johon status-kenttään vaihdetaan tilaksi sent to removal. Lopuksi painetaan Make changes -painiketta. |
| Lopputila | Laitteen tilaksi on vaihdettu sent to removal. |

  - Laitteen poistaminen

| Alkutila | Laite on kirjattu rekisteriin. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Merkitään laite poistetuksi. |
| Syötteet | Etsitään poistettava laite rekisteristä Devices Statuses tai Device Search -haulla. Valitaan hakutuloslistasta haluttu laite klikkaamalla Manufacturer sarakkeen linkkiä. Laitteen tiedot avautuvat näytölle staattisena lomakkeena. Edit-painiketta painamalla päästään lomakkeelle, johon status-kenttään vaihdetaan tilaksi removed. Lopuksi painetaan Make changes -painiketta. |
| Lopputila | Laitteen tilaksi rekisterissä on vaihdettu removed. |

  - Rekisterin tietojen selaaminen

    - Käyttämällä Device statuses -hakua

| Alkutila | Rekisteriin on tallennettu tietoja laitteista. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Etsitään rekisteristä tietoja Device Statuses -haulla. |
| Syötteet | Valitaan tilaksi Ordered, In use, Sent to removal, Removed, Complained, In stock, In repair tai KOM-devices ja painetaan Search-painiketta. |
| Lopputila | Käyttäjä saa näytölle listauksen laitteista, joiden tilat vastaavat käyttäjän valitsemaa tilaa. |

    - Käyttämällä Device search -hakua

| Alkutila | Rekisteriin on tallennettu tietoja laitteista. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Etsitään rekisteristä tietoja Device Search -haulla. |
| Syötteet | Täytetään hakulomakkeeseen halutut hakukriteerit ja valitaan kentät, jotka halutaan raporttiin näkyviin. Hyväksytään haku painamalla Search-painiketta. |
| Lopputila | Käyttäjä saa näytölle listauksen laitteista, jotka vastaavat hakukriteerejä. Listauksessa näkyvät käyttäjän valitsemat tiedot laitteista. |

  - Uloskirjautuminen

| Alkutila | Käyttäjä on kirjautuneena sisään järjestelmään. |
| --- | --- |
| Kuvaus | Käyttäjä kirjautuu ulos järjestelmästä. |
| Syötteet | Klikataan sivun yläosan navigaatioalueen Login-linkkiä. Avautuneesta sivusta klikataan vasemmasta linkkilistasta Logout-linkkiä. Logout from the system? -sivulta klikataan vielä here -linkkiä. |
| Lopputila | Käyttäjä pääsee Sauron You are now logged out -sivulle ja on kirjautunut ulos järjestelmästä. |

  - Testattavat käyttäjäryhmät

Luvussa kuvataan eri käyttäjäryhmien osalta testattavat toiminnot. Testaajina toimivat kaikki projektiryhmän jäsenet, tilaajan edustajat, ohjaajat sekä mahdollisuuksien mukaan myös ATK-laiterekisterin tulevia käyttäjiä. Testaajille annetaan taulukon 1 mukaiset eri käyttäjäryhmien oikeudet sekä vastuualueoikeudet.

|  | Pääkäyttäjä | Poistoista vastaava | ATK-tuki | Tilahallinto | Taloushallinto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sisään- ja uloskirjaus | x | x | x | x | x |
| Linkkien toimivuus | x | x | x | x | x |
| Uuden laitteen lisääminen tilausvaiheessa | x |  | x |  |  |
| Tilatun laitteen merkitseminen saapuneeksi | x |  | x |  |  |
| Uuden laitteen lisääminen | x |  | x |  |  |
| Laitteen tietojen muokkaaminen | x | x | x | x |  |
| Laitteen merkitseminen poistettavaksi | x | x | x |  |  |
| Laitteen poistaminen | x | x |  |  |  |
| Rekisterin tietojen selaaminen | x | x | x | x | x |

Taulukko 1. Testattavien käyttäjäryhmien oikeudet.

- Yhteenveto

Suunnitelmassa on kuvattu ATK-laiteprototyypin testausta. Testaus tulee koostumaan moduuli-, integrointi- ja järjestelmätestauksesta. Testaajina toimivat ryhmän jäsenet, ohjaajat, ainakin osa tilaajan edustajista sekä mahdollisuuksien mukaan myös joku rekisterin tulevista käyttäjistä.

Testauksessa tullaan etsimään ja poistamaan mahdolliset virheet sekä tarkistamaan, että Vaatimusmäärittelyssä asetetut vaatimukset täyttyvät ja että sovellus toimii moitteettomasti. Dokumentissa kuvattiin myös testausympäristöä sekä testattavia käyttötapauksia.

Lähteet

Erkkilä Juha, Hytönen Jenni, Kivelä Marko, Mali Paula ja Väänänen Lari, “PORTTI-projektin testaussuunnitelma”, saatavana pdf-muodossa osoitteesta http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/portti/dokumentit/hyvaksytyt/testaussuunnitelma.pdf, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 29.3.2003.

Eskelinen Matti, Karppinen Olli, Kosunen Harri ja Rikkola Riikka, ”Hibbo-projektin testaussuunnitelma”, saatavana pdf-muodossa osoitteesta http://sovellusprojektit.it.jyu.fi/hibbo/testaussuunnitelma/testaussuunnitelma.pdf, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 8.5.2003.

Karhula Juha, Laaksonen Lasse, Lavonen Arja ja Savolainen Antti, ”Device Manager Asennusohje”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

Karhula Juha, Laaksonen Lasse, Lavonen Arja ja Savolainen Antti, ”Vaatimusmäärittely”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

- Santanen Jukka-Pekka, ”Tietotekniikan Sovellusprojektien ohje”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2004.

Santanen Jukka-Pekka, ”Opinnäytteiden kirjoittaminen, lyhyt oppimäärä”, Jyväskylän yliopisto, tietotekniikan laitos, 2000.

Liitteet

Liite 1. Tilausvaiheessa syötettävät tiedot.

| Kenttä | Arvo |
| --- | --- |
| Bill and order data |  |
| Purchase bill number | 12345 |
| Purchase value | 1500 |
| Order date | Oletuksena oleva päivämäärä |
| Supplier | Kampusdata |
| Account | Tietoliikennelaitteet (reitittimet, kytkimet, yms.) |
| Remit | 7200 – Tietotekniikan laitos |
| Guaranty data |  |
| Guaranty end date | 31.12.2006 |
| More guaranty information |  |
| General data |  |
| Device type | Network device |
| Manufacturer | Fujitsu-Siemens |
| Model | Presario |

Liite 2. Suppealla lomakkeella syötettävät tiedot.

| Kenttä | Arvo |
| --- | --- |
| Bill and order data |  |
| Supplier | Verkkokauppa |
| Remit | 4530-Kemian laitos |
| Location |  |
| Department | Kemian laitos |
| Building | Agora |
| Room number | AgAud1 |
| Status |  |
| Sticker flag | No |
| General data |  |
| Device type | Computer |
| Manufacturer | IBM |
| Model | Aptiva |
| Delivery date | Oletuksena oleva päivä |
| Technical data |  |
| Operating system | Windows XP |

Liite 3. Laajalla lomakkeella syötettävät tiedot.

| Kenttä | Arvo |
| --- | --- |
| Fixed assets data |  |
| KOM number | 2004-123456 |
| Registration date | 23.7.2004 |
| Bill and order data |  |
| Purchase bill number | 123456789 |
| Purchase value | 1500 |
| Order date | 15.10.2003 |
| Supplier | Kampusdata |
| Account | ATK-päätelaitteet (monen käyttäjän palvelimet) |
| Remit | 4520 Fysiikan laitos |
| Location |  |
| Department | Fysiikan laitos |
| Building | Agora |
| Room number | AgDelta |
| Status |  |
| Sticker flag | Yes |
| Status | In use |
| Ownership/user data |  |
| Ownership | University |
| Leasing company | - |
| Leasing end date | - |
| Using purpose | Work |
| Guaranty data |  |
| Guaranty end date | 31.12.2006 |
| More guaranty information | Kiintolevy 3vuotta |

| Kenttä | Arvo |
| --- | --- |
| General data |  |
| Device type | Computer |
| Manufacturer | IBM |
| Model | Aptiva |
| Serial number | 987654321 |
| Delivery date | Oletuksena oleva päivä |
| Inauguration date | 19.6.2004 |
| Technical data |  |
| Networkcard name | Libs |
| MAC address | EF:32:AC:D2 |
| IP number | 123.210.222.112' |
| Processor |  |
| Processor model | AMD Athlon XP 2400+ |
| Memory | 1024 GB |
| Memory slots (used/total) | 2/4 |
| Hard disk type | IDE |
| Hard disk model | Samsung SpinPoint P80 |
| Hard disk size | 1024 GB |
| CD/DVD driver type | DVD-RW |
| CD/DVD driver model | Samsung |
| Display adapter | ATI Radeon 9800 Pro |
| Display | Nokia 21 |
| Motherboard | Soltek-s430d |
| Power supply | 350W |
| Case | Black midi tower |
| Operating system | WindowsXP |
| Installed programs | Office-paketti |
| More information |  |

Liite 4.  Testin raportointilomake.

Testaaja:					Päivämäärä:

Käyttäjätunnus:				Käytetty selain:

OK            Virhe

Yleiset toiminnot:

- Sivujen tietojen ja toimintojen näkyminen					

- Sivuston ulkoasu								

- Linkkien toimivuus								

- Sisäänkirjautuminen								

- Uloskirjautuminen								

Uuden tilauksen lisääminen:

- Sallituilla tiedoilla								

- Puutteellisilla tiedoilla							

- Virheellisillä tiedoilla								

- Lukemalla tiedostosta								

Tilatun laitteen merkitseminen saapuneeksi:

- Sallituilla tiedoilla								

- Puutteellisilla tiedoilla							

- Virheellisillä tiedoilla								

Uuden laitteen lisääminen:

- Suppealla lomakkeella käyttäen sallittuja tietoja				

- Suppealla lomakkeella käyttäen puutteellisia tietoja				

- Suppealla lomakkeella käyttäen virheellisiä tietoja				

- Laajalla lomakkeella käyttäen sallittuja tietoja				

- Laajalla lomakkeella käyttäen puutteellisia tietoja				

- Laajalla lomakkeella käyttäen virheellisiä tietoja				

- Lukemalla tiedostosta								

Tietojen muokkaaminen:

- Laitteen tietojen muokkaaminen						

Merkitseminen poistettavaksi ja poistetuksi:

- Laitteen merkitseminen poistettavaksi					

- Laitteen merkitseminen poistetuksi						

Device Statuses -haku

- Ordered									

- In use										

- Sent to removal								

- Removed									

- Complained									

- In stock									

- In repair									

- KOM devices									

Device Search –haku:

- KOM number									

- Serial number									

- Device type									

- Building									

- Room										

- Department									

- Status										

- Remit										

- Kenttien valitseminen								

Rekisterin tietojen selaaminen:

- KOM-tiedot									

- Historiatiedot									

Virhetilanteet:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä:

Testaustapauksen numero:

Kuvaus virheestä: