# 11. Projektipalaverin pöytäkirja

Aika: ke 1.12.2004 klo 9.13-11.28.
Paikka: Saarijärvi, terveyskeskus.

Läsnä:

- Timo Joensuu, sihteeri,

- Päivi Koikkalainen,

- Eeva Kuusela,

- Marja Laitinen,

- Juha Lamminen,

- Risto Peränen,

- Jukka-Pekka Santanen,

- Jani Sillanpää, puheenjohtaja ja

- Elisa Ventilä.

## Palaverin avaus

Palaverin avasi Jani Sillanpää klo 9.13.

## Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

PÄÄTÖKSET:

- Palaverin puheenjohtajaksi valittiin Jani Sillanpää.

- Palaverin sihteeriksi valittiin Timo Joensuu.

## Esityslistan hyväksyminen

PÄÄTÖKSET:

- Kohtaan 9 lisättiin sovittavaksi myös tammikuun palaveriaika.

- Muuten esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.

## Vaatimusmäärittelyn korjauksien läpikäyminen ja hyväksyminen

Kävimme läpi vaatimusmäärittelyyn tulleita muutoksia. Keskustelimme aluksi vaatimusmäärittelyyn kirjattujen termien merkityksestä. Tästä heräsi keskustelu siitä, mikä on vaatimusmäärittelyn merkitys kokonaisuudessaan projektissa. Totesimme, että vaatimusmäärittelyyn ei tarvitse tarkasti kuvata termejä, vaan keskittyä siihen, että lopulliseen sovellukseen tulee luotettavaa tietoa.

Totesimme, että sovelluksen antamissa palautteissa on oltava tieto siitä, että niihin liittyvät viitearvot yleisiä eikä henkilökohtaisia, joten niistä ei voi antaa tarkempaa palautetta.

Kävimme tarkemmin läpi kohdan 4.8, ylläpitäjän toiminnalliset vaatimukset. Tätä kohtaa ei tarkemmin käyty viime kerralla, koska iManagerin-sisällönhallintasovelluksen rooli ylläpidossa oli silloin epäselvä ryhmälle.

Timo Joensuu kertoi myös PHP5-ohjelmointiympäristön aiheuttamista palvelinvaatimuksista loppusijoituspaikalle.

PÄÄTÖKSET:

- Diabetes käsitteen voi poistaa vaatimusmäärittelystä.

- Vaatimusmäärittelyyn tulee korjata verenrasva-arvo kohtaan, ovatko sen arvot alle vai yli annetun suositusarvon.

- verensokerihäiriö tulee korjata energia-aineenvaihdunnan häiriöksi.

- Aikuisdiabetes ja nuoruusdiabetes tulee korvata tyypin 2- ja tyypin 1-diabeteksella.

- HDL-arvoksi riittää sekä miehille että naisille 1.

- Verensokerin aamupaastoarvo ja muu arvo poistetaan.

- Verensokerin HbA1c-arvo tulee kirjata sovellukseen omana arvonaan. Arvo on ilman yksikköä, mutta palaute annetaan prosenttien pohjalta.

- 2 tyypin diabeteksen viitearvo on 7.

- 1 tyypin diabeteksen viitearvo tulee tarkistaa.

- Toiminnalliset vaatimukset 10, 29 ja 30 prioriteetit nostetaan toivottavista ehdottomiksi.

- Kaikki vaatimusmäärittelyssä esiintyvät ylläpitäjä termit korvataan pääkäyttäjä termeillä.

- Toiminnallisien vaatimuksien 41 ja 42 prioriteetit tulee nostaa ehdottomiksi.

- Toiminnallinen vaatimus 43 tulee kuvata tarkemmin.

- Toiminnallinen vaatimus 45 korjataan koskemaan vain riskilaskureiden kaavoja.

- Toiminnallinen vaatimus 46 korjataan koskemaan päiväkirjojen, syöttösivujen ja terveyskenttien nimiä.

- Lisätään uusi toiminnallinen vaatimus, jossa kerrotaan minkä ajankohdan viitearvoja palautteessa käytetään. Prioriteettina ei projektin aikana toteutettava.

- Vaatimusmäärittely hyväksyttiin muutoksin.

## Sovelluksen nimivalinta

Keskustelimme sovelluksen nimivalinnasta. Ryhmällä ja Marja Laitisella oli useita ehdotuksia, jotka kirjattiin nähtäväksi. Ehdotuksina olivat mm. seuraavat nimet:

- VoinTila

- VoinTIla

- Oraakkeli

- Voitko Hyvin

- Tiedä Tilasi

- Pysy Kunnossa

- Kunto Tila

- Pysy Terveenä

- Kunnossa

- Pysy kunnossa

- Tule kuntoon

- Tiedä tilasi

- Kuinka voit

- Kuntovahti

- Terveys Sampo

- Kunto Sampo

- Kunto saavi

- Sankarit

- Terve!

PÄÄTÖKSET:

- Sovelluksen nimivalinta siirrettiin käsiteltäväksi seuraavassa palaverissa.

## Sovelluksen tämän hetkisen tilan esittely

Risto esitteli sovelluksen verenpainepäiväkirjan arvojen syöttösivun. Tämän jälkeen hän esitteli uuden käyttöliittymä mallin, jossa pudotusvalikot on jätetty pois. Tilaajat olivat tyytyväisiä uuteen ratkaisuun.

## Muut asiat

### Loppuesittely

Eeva Kuusela tulee loppuesittelyyn mukaan. Hänelle sopii paremmin kyseisen päivän myöhempi esittelysessio. Mahdollisesti paikalle tulevat myös Marja Laitinen ja Elisa Ventilä.

### Henkilötietolaki

Jukka-Pekka Santanen toi esille henkilötietolain, joka liittyy sovellukseen ja seutuportaaliin tallennettaviin henkilötietoihin. Todettiin, ettei asia kuulu tämän projektin puitteissa ratkaistaviin asioihin, mutta se on huomioitava seutuportaalissa.

Projektissa toteutettava sovellus ei välttämättä tarvitse tietoa henkilön etu- ja/tai sukunimestä, mutta seutuportaalin muut sovellukset saattavat tarvita niitä.

### Sovelluksen pääkäyttäjä

Keskustelimme sovelluksen pääkäyttäjän tietotaito vaatimuksista. Totesimme, että taidoiltaan sovelluksen pääkäyttäjän tulee osata tekstinkäsittelyn perustaidot. Pääkäyttäjän olisi kuitenkin hyvä olla terveysalan ihminen.

PÄÄTÖKSET:

- Ryhmä esittelee projektia ja sen tuloksia loppuesittelyssä 16.12.2004 klo 14.15 alkaen.

## Sovitaan osallistujien seuraavat tehtävät

Projektiryhmä

- toimittaa sovelluksen terveystiedot palautteineen tilaajien tarkasteltaviksi.

- tekevät korjaukset vaatimusmäärittelyyn.

- valmistaa testattavan prototyypin sovelluksesta.

- ilmoittaa tilaajille ennen tammikuun palaveria yliopiston osallistujamäärän palaverissa.

- lisää asennus- ja ylläpito-ohjeeseen ohjeet uuden seurattavan asian lisäämiseen, uuden tietokantakentän lisäämiseen ja olemassa olevien kenttien uudelleen nimeämiseen sovellukseen.

Kaikki projektissa mukanaolevat

- miettivät sovellukselle hyvää nimeä.

Tilaajan edustajat

- tarkastavat sovellukseen tulevat terveystietodokumentit. Nämä ryhmä lähettää heille.

- valitsevat seuraavan kerran palaveripaikan, josta löytyisi verkkoyhteys.

- tarkastavat 1 tyypin diabeteksen viitearvot.

## Sovitaan seuraavasta projektipalaverista

Seuraava palaveri on Saarijärvellä 14.12.2004 klo 9.00 alkaen. Projektin viimeinen palaveri on Saarijärven terveysasemalla maanantaina 17.1.2005 klo 12.00 alkaen. Palaveri aloitetaan ruokailulla klo 11.30.

## Palaverin päättäminen

Jani Sillanpää päätti palaverin klo 11.28.