Sovellusprojekti Paatti, 8. kokous

Aika	11.4.2012	klo 14.23–15.29

Paikka	Kokoushuone Ag C226.2

Läsnä	Lauri Satokangas, puheenjohtaja

Jukka Kaartinen

Tapio Keränen

Päivi Lappalainen

Heikki Lyytinen

Lauri Satokangas

Jukka-Pekka Santanen

Outa Valkama

Jari Salokangas, sihteeri

Laadittu:	11.4.2012

Muokattu:	25.4.2012

1. Kokouksen avaus
Satokangas avasi kokouksen.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Lauri Satokangas ja sihteeriksi Jari Salokangas.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
PÄÄTÖKSET:
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.
PÄÄTÖKSET:
Edellinen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.
6. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät

Edellisessä kokouksessa annetuista tehtävistä tilaajien tehtävä on suoritettu ja projektiryhmän tehtävä on kesken. Tehtävät olivat seuraavat:
TILAAJAT:
toimittaa projektiryhmälle kuvauksen tilaajan kannalta olennaisista käyttötapauksista (suoritettu).
PROJEKTIRYHMÄ:
selvittää, miten tietokannan tietoja voidaan siirtää muihin järjestelmiin ja lisää vaatimusmäärittelyyn aiheeseen liittyvän kohdan (kesken).

7. Projektin tilakatsaus
Satokangas esitteli projektin tilakatsauksen [1].
Projekti on tällä hetkellä toteutusvaiheessa, projektisuunnitelma on valmistumispisteessä sekä tietokanta on toimivia yhteyksiä vaille valmis. Seuraavaksi projektiryhmä jatkaa mobiili- ja tutkijapuolen käyttöliittymien toteutusten parissa.
8. Tutkijan käyttöliittymän esittely
Salokangas esitteli tutkijan käyttöliittymän varhaista versiota.
Tutkijan käyttöliittymä sisältää tutkijan oman sivun, jossa näkyy tutkijalle tärkeitä viestejä ja muistutuksia. Käyttäjä-, ryhmä-, aikataulu- ja tutkimusvalikossa hallinnoidaan kuhunkin liittyviä asioita, esimerkiksi aikatauluvalikossa voidaan luoda ja muokata uusia aikatauluja ryhmille. Tapahtumavalikossa voi luoda ja muokata tapahtumia, medianäkymässä voi tarkastella järjestelmän sisältäviä mediatiedostoja sekä raporttinäkymässä voi tarkastella tapahtumista kerättyä suoritedataa.
Santanen kysyi tietokantaan liittyen, että onko tietokanta kunnossa? Satokangas totesi Santaselle, että tietokannasta saadaan jo dataa irti.
9. Projektisuunnitelman kommentointi

Salminen esitteli projektisuunnitelman [2].

Salminen kävi projektisuunnitelman läpi ja kysyi osallistujilta, että onko projektisuunnitelmaan liittyen mitään kommentoitavaa? Kaartisen mielestä projektisuunnitelma näyttää hyvältä.

Päivi Lappalaisen mielestä 4. kappaleen 1. lause on ehkä liian voimakkaasti sanottu, sillä jotkin tutkimustulokset osoittavat toisenlaista faktaa.

Lyytinen kysyi ryhmältä, mitä parannuksia ryhmä on onnistunut tekemään Tabu-projektiin verrattuna? Salminen ja Satokangas kokosivat tapahtumien luonnin, laitteistoriippumattomuuden ja tietokannan uudelleensuunnittelun ansiosta syntyneen parannetun käytön parannuksiksi.

Santanen esitti kokousryhmälle projektisuunnitelman hyväksymistä.
PÄÄTÖKSET:
Projektisuunnitelma hyväksyttiin.

10. Muut esille tulleet asiat

Santanen kysyi asiaa henkilötietojen näyttämisestä. Lyytinen totesi tähän, että henkilötiedot tulee näyttää niin, että ne eivät ole milloinkaan vaarassa vuotaa ulkopuolisille. Santanen jatkoi tähän, että vaatimuksiin olisi hyvä kirjata maininta, että suoritehistoria ja henkilötiedot eivät saa näkyä samaan aikaan.

Satokangas kysyi asiaa liittyen ohjelmiston nimeen. Santanen totesi tähän, että sovelluksen nimen keksiminen kirjataan seuraavaksi tehtäväksi kaikille.

Santanen totesi projektin loppuesittelyn ajankohdan olevan torstaina 10.5. iltapäivällä. Tarkempi kellonaika varmistunee kokouksen jälkeen pikapuolin.

PÄÄTÖKSET:

Käyttäjän henkilötietoihin voidaan laittaa henkilön nimi, sukunimi ja henkilötunnus tunnistamista varten. Tämän takia käyttäjän henkilötiedot tulee näyttää niin käyttöliittymässä, että ne eivät ole vaarassa vaarantua.

11. Osallistujien seuraavat tehtävät

KAIKKI:
miettivät projektissa toteutettavalle sovellukselle sopivan nimen.

PROJEKTIRYHMÄ:
selvittää, miten tietokannan tietoja voidaan siirtää muihin järjestelmiin ja lisää vaatimusmäärittelyyn aiheeseen liittyvän kohdan.

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous sovittiin keskiviikoksi 25.4.2012 kello 13.15 kokoushuoneeseen Ag C226.2.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.29

JAETTU JA KÄSITELTY MATERIAALI
[1] Projektin tilakatsaus – sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/tilakatsaukset/tilakatsaus_11042012.pptx
[2] Projektisuunnitelma – sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/dokumentit/projektisuunnitelma/paatti_projektisuunnitelma_0.3.1.pdf

LIITTEET	Ei liitteitä.

JAKELU	Projektiorganisaatio