Sovellusprojekti Paatti, 9. kokous

Aika	25.4.2012	klo 13.20–14.25

Paikka	Kokoushuone Ag C226.2

Läsnä	Jari Salokangas, puheenjohtaja

Jukka Kaartinen
Päivi Lappalainen

Heikki Lyytinen

Toni Salminen

Jukka-Pekka Santanen

Timo Suutama
Outa Valkama

Lauri Satokangas, sihteeri

Laadittu:	29.4.2012

Muokattu:	6.5.2012

1. Kokouksen avaus
Salokangas avasi kokouksen.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Salokangas ja sihteeriksi Lauri Satokangas.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin muutoksitta.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Sovelluksen tietokantaan tallennettavista käyttäjien henkilötiedoista keskusteltiin.
PÄÄTÖKSET:
Pöytäkirjan kohdan 11 otsikosta poistetaan tarkenne ”(kesken)” ja pöytäkirja hyväksytään tällä muutoksella.
6. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät
KAIKKI:
- miettivät projektissa toteutettavalle sovellukselle sopivan nimen (kesken).
  PROJEKTIRYHMÄ:
- selvittää, miten tietokannan tietoja voidaan siirtää muihin järjestelmiin ja lisää vaatimusmäärittelyyn aiheeseen liittyvän kohdan (kesken).
7. Projektin tilakatsaus
Satokangas esitteli projektin tilakatsauksen [1].
Projektiryhmä oli jatkanut sekä tutkijan että kuntoutettavan käyttöliittymien toteutusta ja ottanut tietokannan käyttöön kummassakin sovelluksessa.
Seuraavaksi ryhmä jatkaa molempien sovellusten toteutusta.
8. Projektisuunnitelman hyväksyminen
Projektisuunnitelma hyväksyttiin ja ryhmän, tietotekniikan laitoksen ja tilaajan edustajat allekirjoittivat sen.
9. Projektisopimuksen allekirjoittaminen
Läsnäolleet osapuolet allekirjoittivat projektisopimuksen. Ryhmä hankkii kokouksesta poissaolleen Tapio Keräsen allekirjoituksen sopimukseen, jonka jälkeen tietotekniikan laitoksen ja tilaajan edustajat allekirjoittavat sen.

10. Sovellusten esittely

Salokangas ja Salminen esittelivät tutkijan käyttöliittymää. Nykyisellä versiolla voidaan luoda käyttäjäprofiileja, ryhmiä ja tutkimuksia sekä muokata näiden tietoja. Salokangas ja Salminen havainnollistivat myös tapahtumien ja tehtävien luomista.

Satokangas esitteli kuntoutettavan käyttöliittymää, jolla voidaan suorittaa tutkijan laatimia tapahtumia ja tehtäviä.

Santanen kehotti ryhmää laittamaan uusimmat versiot sovelluksista verkkoon ja luomaan projektiorganisaatioon kuuluville käyttäjätunnukset sovelluksiin, jotta myös muut organisaatioon kuuluvat pääsevät testaamaan sovelluksia.

Lappalainen kysyi, onko ohjelman ulkoasua mahdollista muokata, ja ryhmä vastasi tämän olevan mahdollista.

PÄÄTÖKSET:

- Mediasisällön lisääminen ja raporttien luominen vaativat tarekempaa määrittelyä, ja sen vuoksi ne toteutetaan projektin jälkeisessä jatkokehityksessä.
- Ryhmä tiedottaa sähköpostilistalla kaksi kertaa viikossa tai useammin sovelluksen kehitykseen ja testaukseen liittyvistä asioista.

11. Muut esille tulleet asiat

Kokouksessa mukana ollut Timo Suutama lisätään projektiorganisaation sähköpostilistalle.

12. Osallistujien seuraavat tehtävät

KAIKKI:
miettivät projektissa toteutettavalle sovellukselle sopivan nimen.

SANTANEN:

- hankkii tietotekniikan laitoksen edustajien allekirjoitukset projektisopimukseen ja toimittaa sopimukset Raimo Lappalaiselle.
- lisää Timo Suutaman projektiorganisaation sähköpostilistalle.

TILAAJA:

varmistaa sitoutuuko Tero Kallioinen projektiin.
PROJEKTIRYHMÄ:
- selvittää, miten tietokannan tietoja voidaan siirtää muihin järjestelmiin ja lisää vaatimusmäärittelyyn aiheeseen liittyvän kohdan.
- luo projektiorganisaatioon kuuluville käyttäjätunnukset ohjelmiston testaamista varten.
- hankkii kokouksesta poissaolleen Tapio Keräsen allekirjoituksen projektisopimukseen.
13. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava kokous sovittiin tiistaiksi 8.5.2012 kello 9.15 kokoushuoneeseen Ag C226.2.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen.

JAETTU JA KÄSITELTY MATERIAALI
[1] Projektin tilakatsaus – sovellusprojektit.it.jyu.fi/paatti/kokoukset/tilakatsaukset/tilakatsaus_24042012.pptx

LIITTEET	Ei liitteitä.
JAKELU	Projektiorganisaatio