Groundhog-sovellusprojektin itsearviointi
Harri Linna
22.10.2021
Julkinen
## Projektiryhmä
Arvosana: 4
Ryhmän sisällä esiintyi erimielisyyksiä, jolloin ajauduttiin tilanteeseen, jossa ryhmätyö muuttui yksilötyöksi. Vuorotellen olisi voinut tulla toisia vastaan. Toisaalta jäsenillä riitti tasapuolisesti tehtävää, kun osia tehtävistä oli mahdollista jakaa. Joidenkin osalta se oli haasteellista.
## Projektipäällikkö
Arvosana: 4
Vastuutehtävän myötä kehityin valtavasti itselleni haasteellisilla osa-alueilla. Osallistuin aktiivisesti kaikkiin projektin tehtäväkokonaisuuksiin, vaikkakin oman vastuualueeni kustannuksella. Saavutin asettamiani tavoitteita, mutta tunnistin toiminnassani vielä paljon kehitettävää.
## Vastaava ohjaaja
Arvosana: 4
Jukka-Pekka Santanen ohjasi projektiryhmää määrätietoisesti sekä suhtautui ymmärtäväisesti aikataulujen viivästymisiin. Henkilökohtaisesti olisin kaivannut vähemmän palautetta dokumenteista, joihin keskityttiin tarpeettoman paljon.
## Tekninen ohjaaja
Arvosana: 5
Juuso Tuononen oli tavoitettavissa nopeallakin varoitusajalla. Lähdekoodin palautteessa hän kiinnitti huomiota samoihin asioihin kuin tilaajan edustajat.
## Tilaajan edustajat
Arvosana: 5
Jukka Kuvan ja Arttu Miettisen kanssa oli mukavaa työskennellä. Tapaamiset heidän kanssaan olivat projektin opettavaisimpia hetkiä. Heidän ansiostaan kehitin omakohtaisen kiinnostuksen aihealueeseen.
## IT-palvelut
Arvosana: 4
IT-palveluita ei juurikaan hyödynnetty projektin aikana. Verkkolevyt toimivat hyvin, kunhan ne saatiin käyttöön.
## Luennot ja perehdytykset
Arvosana: 2
Kalvosarjaa oli haastavaa seurata luentojen aikana niiden suuren tekstimäärän takia. Kalvoista palasin kertaamaan erityisesti prosessimalleja. Perehdytykset olisivat toimineet paremmin työpajoina.
## Groundhog-projekti
Arvosana 4:
Tavoitteeseen 100 tuntia viikossa ei päästy ja tavoite asetettiin 70 tuntiin. Alkuperäisen suunnitelman mukainen kesto oli 19 viikkoa, mikä olisi edellyttänyt ryhmältä noin 85 tunnin viikoittaista työpanosta. Aikatauluviive ei johtunut toteuttamisen vaikeudesta.
Prosessimallin vaihtamiseen ajauduttiin siksi, että projektin alkuvaiheessa suunnitellun scrum-mallin käyttöönotossa epäonnistuttiin. Etätyöskentely lisäsi haasteita scrum-mallilla toimittaessa. Scum-malli edellyttää kokenutta tiimiä ja scrum masteria, jolla on menetelmästä vankka kokemus. Kun näin ei ollut, oli prosessin vaihtaminen oikea ratkaisu.
Käytännössä esitutkimus, määrittely ja suunnittelu perustuivat pitkälti samoihin tilaajan kanssa käytyihin keskusteluihin. Viimeistelyyn siirryttiin juuri loma-aikaan, jonka jälkeen projektin jatkaminen oli suorastaan mahdotonta. Projektin viimeistelyyn on oikeasti varattava aikaa sen jälkeen kun itse tulos on valmis.