Tilakatsaus viikko 21
Groundhog
To 27.5.2021

---
Tehdyt toimenpiteet
Dokumentit
  - Testaussuunnitelma 0.0.2
Ohjelma
  - Ohjelma pystyy kirjoittamaan muutkin pääakselien suuntaiset kuvapinot.
  - Taulukoiden lukeminen ja näyttäminen.
  - Karttakuvan tarkentaminen.

---
Seuraavat toimenpiteet
Useamman liitosdatan pisteen määrittäminen.
Harmaasävyskaalan määrittäminen.
Pääakselien suuntaisten poikkileikkauskuvien näyttäminen.
Tiedoston kirjoittamisen säikeistäminen.

---
Aiemmin suunnitellut toimenpiteet
Tehty. Sovelluksen tilan tallentamisen jatkaminen.
  - Kykenee tallentamaan tämänhetkisen ohjelman tilan.
Ei toteuteta. Tekstitiedoston avaaminen AvalonEditorissa.
  - Tekstitiedostoa muokataan erillisellä ohjelmalla.
Tehty. Excel-taulukoiden lukeminen ExcelDataReaderilla.
  - Csv-tiedostot luetaan standardikirjastolla System.IO.
Tehty. Liitetyn datan hallinnan jatkaminen.
  - Tekstiä, kuvia ja taulukoita näytetään käyttöliittymässä.
Kesken. Metatietojen jatkaminen.
  - Metatietojen lisääminen näytteelle on suunnittelussa.

---
Kohdattuja ongelmia
BioFormats-lisäosalla tuotetun multiframe-tif tiedoston käyttämisestä huolimatta multiframe-tif tiedoston käsittelyssä edelleen ongelmia.

---
Aiemmin kohdattuja ongelmia
Ei toteuteta. Magick.NET kokorajoitukset tulevat vastaan lukiessa suuria tiedostoja (BigTiff).
  - Multiframe-tif lukeminen rajoitetaan alle 4 Gb tiedostoihin. BioFormats-lisäosalla tuotettu multiframe-tif tiedoston käsittelyssä ongelma.
  - X- ja Y-suuntaisten kuvapinojen luominen jätetään toteuttamatta molempien multiframe-tif kohdalla.
Ratkaistu. Liitosdatan tallentamisessa ja lataamisessa aiemmin havaittu ongelma.

---
Ajankäyttö vaiheittain

---
Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

---
Ajankäyttö viikoittain
tavoite

---
Projektiaikataulu

---
Projektiaikataulu
Projektiryhmä on laatinut esityksen sovelluksen pakollisesti toteutettavista ominaisuuksista.
Projektiryhmä on laatinut esityksen pakollisista tai tärkeistä vaatimuksista, jotka siirretään mahdollisesti jatkokehitykseen.
Käsitellään esityslistan kohdassa riskien hallinta.