Tilakatsaus viikko 23
Groundhog
Ti 8.6.2021

---
Tehdyt toimenpiteet
Dokumentit
  - Testaussuunitelma 0.1.0
  - Vaatimusmäärittely 0.4.3
  - Projektisuunnitelma 0.7.0
  - Projektiraportti 0.0.5
Ohjelma
  - Harmaasävyskaala
  - Kaikki kolme kuvakulmaa näkyvät yhtäaikaa.
  - Stackien kirjoittaminen säikeistetty.
  - Näytteeseen voi lisätä metadataa.

---
Seuraavat toimenpiteet
Koodikatselmoinnissa ehdotettujen muutosten toteuttaminen.
Säikeistyksen tulosten synkronointi.
Uuden näytteen tekeminen.
Relatiivisten polkujen käyttäminen esimerkiksi siirrettäessä ohjelmaa tietokoneelta toiselle.
Stackien poistaminen suljettaessa ohjelma.

---
Aiemmin suunnitellut toimenpiteet
Tehty. Metatietojen jatkaminen.
Tehty. Harmaasävyskaalan määrittäminen.
Tehty. Pääakselien suuntaisten poikkileikkauskuvien näyttäminen.
Tehty. Tiedoston kirjoittamisen säikeistäminen.

---
Kohdattuja ongelmia
Tilakatsauksen 21 jälkeen on ollut selkeät työkuviot.

---
Ajankäyttö vaiheittain

---
Ajankäyttö tekijöittäin ja vaiheittain

---
Ajankäyttö viikoittain
tavoite

---
Projektiaikataulu

---
Projektiaikataulu
Toteutusvaiheen osalta suurimmat tehtäväkokonaisuudet ovat
  - Koodikatselmoinnissa mainittu virheenkäsittely.
  - Uuden näytteen tekeminen eli ohjelman alustaminen.
  - Metadatan muokkaaminen.
Sovellus valmistuisi 23.6 ja hyväksyttäisiin 30.6.
Dokumenttien osalta viimeistään heinäkuun loppuun mennessä, jolloin elokuussa olisi enää hyväksyminen ja projektikansion koostaminen.
  - Jukka Kuva aloittaa loman 17.6.
  - Jukka-Pekka Santanen aloittaa loman 5.7.
Dokumentit valmistuisivat 30.6 ja hyväksyttäisiin 5.7.
Elokuussa jäljellä enää projektikansion koostaminen.