# Joose – opinto-oppaan selaineditori

## Projektin tilanne

| Tutustuminen Kokako-projektin dokumentteihin | Suoritettu |
| --- | --- |
| Tutustuminen nykyiseen opinto-oppaan julkaisujärjestelmään | Suoritettu |
| Tutustuminen testausympäristöön | Suoritettu |
| Tutustumenen Xoozoo-projektin projektisuunnitelmaan | Suoritettu |
| Sopimusluonnoksen teko | Ei aloitettu |
| Vaatimusmäärittelyn teko | Aloitettu (Johan, Nikolai) |
| Haastattelujen suunnittelu | Aloitettu (Joel, Johan) |
| Projektisuunnitelman teko | Aloitettu (Joel) |
| Työnjaon suunnittelu | Aloitettu (Joel) |
| Rakennekuva Kokako 2.0:sta | Suoritettu (Joel) |

| Ajankäyttö | Tekijä |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe | Nikolai Koudelia | Hautakangas Hannu | Joel | Johan Nysten | Yhteensä |
| Esitutkimus | 21:42 | 38:30 | 15:15 | 22:15 | 97:42 |
| Määrittely |  | 1:35 | 1:25 | 7:30 | 10:30 |
| Oheiskurssi | 1:45 | 9:00 | 8:30 | 9:00 | 28:15 |
| Palaverit | 20:25 | 19:35 | 7:00 | 9:00 | 56:00 |
| Projektin hallinta | 4:00 | 3:05 | 28:23 | 8:45 | 44:13 |
| Suunnittelu |  |  | 0:15 |  | 0:15 |
| Yhteensä | 47:52 | 71:45 | 60:48 | 56:30 | 236:55 |

# Text boxes

Ajankäyttö vaiheittain

Esitutkimus; 97:42; 41 %

Määrittely; 10:30; 4 %

Oheiskurssi; 28:15; 12 %

Palaverit; 56:00; 24 %

Projektin hallinta; 44:13; 19 %

Suunnittelu; 0:15; 0 %