# Joose – opinto-oppaan selaineditori

## Projektin tilanne viikko 44

| Sopimusluonnoksen teko | Valmis |
| --- | --- |
| Vaatimusmäärittelyn teko | Valmis |
| Projektisuunnitelman teko | Kesken |
| Tallennuksen toteutus | Valmis |
| Korostukset | Kesken |

| Ajankäyttö | Tekijä |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vaihe | Nikolai | Hannu | Joel | Johan | Yhteensä |
| Esitutkimus | 23:12 | 41:55 | 16:35 | 34:45 | 116:27 |
| Määrittely | 11:35 | 53:55 | 5:35 | 25:15 | 96:20 |
| Oheiskurssi | 11:30 | 20:45 | 18:00 | 14:00 | 64:15 |
| Palaverit | 38:55 | 26:55 | 13:45 | 24:30 | 104:05 |
| Projektin hallinta | 4:00 | 4:00 | 84:05 | 8:45 | 100:50 |
| Suunnittelu |  |  | 0:15 | 24:15 | 24:30 |
| Testaus | 5:00 |  |  |  | 5:00 |
| Toteutus | 41:35 | 4:05 | 17:01 | 26:45 | 89:26 |
| Tulosten luovutus |  | 1:00 | 1:00 |  | 2:00 |
| Yhteensä | 135:47 | 152:35 | 156:16 | 158:15 | 602:53 |