# Joose – opinto-oppaan selaineditori

## Projektin tilanne viikko 3

| Tallennus | Tehty |
| --- | --- |
| Tekstin korostukset | Tehty |
| Listojen käsittely | Tehty |
| Lukujen lisääminen | Kesken |
| Dokumentin esikatselu | Tehty |
| Taulukoiden käsittely | Tehty |

### Dokumenttien tila

- Vaatimusmäärittely on viimeistelyä vaille valmis.

- Sovellusraportin on viimeistelyä vaille valmis.

- Projektiraportin on viimeistelyä vaille valmis.

- Asennusohje on valmis.

| Vaihe | Hautakangas Hannu | Joel Lehtonen | Nikolai Koudelia | Johan Nysten | Yhteensä |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Esitutkimus | 41:55 | 18:50 | 34:32 | 39:45 | 135:02 |
| Määrittely | 69:35 | 9:35 | 11:35 | 25:15 | 116:00 |
| Oheiskurssi | 27:35 | 19:45 | 20:15 | 15:45 | 83:20 |
| Palaverit | 50:50 | 35:10 | 42:48 | 37:00 | 165:48 |
| Projektin hallinta | 24:00 | 128:21 | 4:00 | 25:15 | 181:36 |
| Suunnittelu |  | 20:12 |  | 67:30 | 87:42 |
| Testaus |  | 2:00 | 5:00 |  | 7:00 |
| Toteutus | 64:40 | 70:18 | 174:45 | 108:25 | 418:08 |
| Tulosten luovutus | 48:15 | 37:55 | 20:30 | 3:15 | 109:55 |
| Yhteensä | 326:50 | 342:06 | 313:25 | 322:10 | 1304:31 |