Sovellusprojekti Paatti, 2. kokous

Aika	7.2.2012	11:15 – 12:50

Paikka	Kokoushuone AgC226.2

Läsnä	Tapio Keränen, puheenjohtaja
Lauri Satokangas, sihteeri
Jukka Kaartinen
Päivi Lappalainen
Matti Lehtinen
Heikki Lyytinen
Toni Salminen
Jari Salokangas
Jukka-Pekka Santanen
Outa Valkama

1. Kokouksen avaus
Keränen avasi kokouksen kello 11:15.

2. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Keränen ja sihteeriksi Satokangas.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen
Santanen ehdotti kohtaan 6 lisättävän uuden tilaajan esittely ja, että kohdan 6 jälkeen Paatin projektipäällikkö kertoo projektin sen hetkisen tilanteen.
PÄÄTÖKSET:
- Esityslista hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.
- Sovittiin, että jatkossa kokousten pöytäkirjat toimitetaan projektiorganisaatiolle vain sähköisessä muodossa.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Santasen ohjeiden mukaan korjataan edellisen kokouksen pöytäkirjasta seuraavat virheet kohdassa 15:
- Marja-Liisa Kinnusen nimen tilalle laitetaan Marja Kankaanranta.
- Lause ”Santanen toimittaa projektiryhmälle Tabu-projektin trac-tunnukset” muutetaan muotoon ”Santanen hankkii projektiryhmälle oikeudet Tabu-projektin trac-ympäristöön.
- Santasen tehtäviin lisätään sähköpostilistan perustaminen projektiorganisaatiolle.
PÄÄTÖKSET:
Jatkossa pöytäkirja käydään läpi projektorilla esitettynä.

6. Edellisessä kokouksessa sovitut tehtävät
Projektiryhmä tutustuu Tabu-projektin yhteenvetokuvauksiin saadakseen
kuvan sen toiminnallisuuksista. (suoritettu)
Santanen hankkii projektiryhmälle Tabu-projektin trac-tunnukset sekä
selvittää tarvittavien puhelimien saatavuudet Jani Kurhiselta sekä Marja Kankaanniemeltä. (suoritettu)
Lyytinen pyytää tarvittavat puhelimet Jukka Kaartiselta. (suoritettu)
Päivi Lappalainen joko toimittaa projektiryhmälle tarvittavat käyttäjätunnukset
uupumussovelluksen oma-aikaiseen tutustumiseen tai esittelee sovelluksen
toiminnallisuutta ja siihen liittyviä käyttötapauksia ja esimerkkejä
projektiryhmälle. (suoritettu)

7. Aikataulu ja prosessimalli
Santanen esitti lyhyesti projektin aikataulun, jossa helmikuu käytetään suunnitteluun, määrittelyyn ja kokeiluun, maalis- ja huhtikuu toteutukseen ja toukokuu raportointiin ja viimeistelyyn.
Projektin läpiviennissä käytetään jotakin ketterää prosessimallia. Kaartisen pyydettyä täsmennystä sanaan ”ketterä” täsmensi Santanen sen tarkoittavan lyhyitä askelia.

8. Sopimukset, lisenssit ja projektimaksu
PÄÄTÖKSET:
Tilaaja valitsi 4000€ lisennssin ja projektiryhmä laatii tilaajalle lisenssin perusteella projektisopimuksen.

9. Projektin läpiviennin käytänteet
Tilaaja ei esittänyt mitään rajoitteita projektille. Santanen kertoi, että sovelluksen lähdekoodi tulee kirjoittaa englannin kielellä, mutta muissa tapauksissa on käytettävä kieli projektiryhmän päätettävissä. Myöskään käytettäville ohjelmistoille ei asetettu mitään rajoitteita.

10. Muut esille tulleet asiat
Aiemmin poissaollut tilaajan edustaja Jukka Kaartinen esitteli itsensä.
Salminen selosti projektiryhmän tämänhetkisen tilan. Ryhmä oli tutustunut TABU-projektiin ja osittain projektin jälkeen jatkokehitettyyn palvelin ohjelmistoon.
Sovelluksen toiminnallisuuksista keskusteltaessa tilaaja halusi ohjelmistoon seuraavia ominaisuuksia:
- mahdollisuus kerätä tietoa esimerkiksi kiihtyvyysanturilla tai muilla tavoin,
- sovelluksessa esitettävien kyselyiden ja muun sisällön tulee antaa ohjattavalle jonkin verran valinnan varaa.
PÄÄTÖKSET:
Päätettiin, että kehitettävän sovelluksen ei tarvitse toimia ilman jatkuvaa verkkoyhteyttä.

11. Osallistujien seuraavat tehtävät
Kaikki tilaajan osapuolet toimittavat maanantaiksi 9.2. yhden sivun kuvaukset siitä mitä he haluavat kehitettävän ohjelmiston sisältävän.
Jukka Kaartinen tuo seuraavaan kokoukseen projektiryhmän käyttöön annettavat Android-puhelimet.
Projektiryhmä noutaa Lyytiseltä Kindle Fire-tabletin, lisää Lehtisen Paatin kalenteriryhmään Korpissa ja esittää seuraavassa kokouksessa tijaajan antamien kuvausten perusteella laadittuja käyttötapauskuvauksia.

12. Seuraavan kokouksen aika ja paikka
Seuraava tapaaminen sovittiin keskiviikoksi 15.2.2012 kello 10:15 kokoushuoneeseen Ag C226.2.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 12:50.

JAKELU	Projektiryhmälle jaettiin Nokia N9 –puhelin.